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第一部分

投 标 邀 请 函






	

投 标 邀 请 函

[bookmark: _GoBack]    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区林业局（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目(采购编号：GDXJ16FGK2026)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：
一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目
2、预算金额：￥1,899,600.00元。
3、项目内容及数量：详见《用户需求书》。
4、用途：详见《用户需求书》。
5、简要技术要求：详见《用户需求书》。
二、合格投标人条件
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】
3、符合《政府采购法》第二十二条规定；
4、本项目不接受联合体投标。
符合以上资格条件的投标人以公开报名方式确认其投标资格。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、获取招标文件时间：2016年5月9日至2016年5月13日上午08：30-下午17：30（工作时间，节假日除外）。
2、获取招标文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号
3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。（报名时投标人需提交：合格投标人要求的资格证明文件；已年审的企业法人营业执照复印件、税务登记证副本复印件、企业组织机构代码证复印件；法人、被授权人身份证复印件；法人代表证明书原件、法人委托授权书原件。以上提交的文件均需盖公章。）
4、招标文件售价：人民币 150 元/套；图纸售价：人民币500元/套，售后不退。
四、投标截止时间、开标时间及地点
1、递交投标文件时间：2016年5月27日上午08：30-09：00（北京时间）
2、投标截止时间：2016年5月27日上午09：00（北京时间）
3、开标时间：2016年5月27日上午09：00（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号 
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：云浮市云城区林业局
采购人地址：云浮市云城区林业局
2、采购代理机构名称、地址和联系方式
采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司（网址：www.gdxjzbdl.com ）
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号
采购代理机构联系人：李小姐
采购代理机构联系电话：0766-8399669
采购代理机构传真：0766-8399669
E-mail: gdxj008@126.com
六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：黄先生
采购项目联系人电话：0766-8822415
七、采购文件公示
根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本项目采购文件公示时间为：2016年5月9日至2016年5月13日共五个工作日，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，须现场提交质疑或投诉书，电话咨询或传真或电邮或邮寄形式无效）向采购人或者我公司提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名，并由法人代表或授权代表签字并加盖公章。投标人现场递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。
采购文件下载媒体：云浮市政府采购网
                                                         
                                                     广东晓君招标采购代理有限公司
2016年5月6日
云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目                            GDXJ16FGK2026
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第二部分

投 标 人 须 知

[bookmark: _Toc42952414]
一、说明
1、采购项目说明
1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属部门集中采购项目。
1.2   资金来源：财政资金。
2、定义及解释
2.1 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
2.2 采购人：《投标资料表》所指的采购人。
2.3 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。
2.4 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。
2.5 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。
2.6 日期：指公历日。
2.7 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。
2.8 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
2.9 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。
3、合格的投标人
3.1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
3.2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】
3.3、符合《政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)具依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
3.4、本项目不接受联合体投标。
4、合格的服务
4.1  合同中提供服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
5、禁止事项
5.1   采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
5.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5.3 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
5.4   《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。
6、保密事项
6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
7、投标人知悉
7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。
8、保证
8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。
9、投标费用
9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc42952415]二、招标文件
10、招标文件构成
10.1   招标文件包括：
第一部分   投标邀请函 
第二部分   投标人须知
第三部分   用户需求书
第四部分   合同条款
第五部分   投标文件格式
10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
11、招标文件的澄清或修改
11.1 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。
11.2 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
11.3 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。
11.4 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
11.5 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
11.6 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。
[bookmark: _Toc42952416]三、投标文件的编制
12、投标语言及计量
12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。
12.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
13、投标文件的构成
13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）
（1） 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；
（2） 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
（3） 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；
（4） 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；
（5） 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。
14、投标函
14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。
15、投标报价
15.1 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。
15.2 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
15.3 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。
16、投标货币
16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。
17、证明投标人合格和资格的文件
17.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
17.2 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。
（１） 投标人营业执照副本复印件；
（２） 投标人的资格声明；
（３） 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销或服务许可证。
（４） 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：
（1） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；
（2） 投标人按《投标资料表》规定提供类似服务的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；
（3） 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；
（4） 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录；
（5） 投标人应按《投标资料表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括合格的税务登记证、有关资质等级证书等）；
（6） 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。
如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。
18、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件
18.1   投标人应提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对服务来源的说明，并作为其投标文件的一部分。
18.2   证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：
（1）   服务的详细说明
（2）   详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（3）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地提供服务所必需的备品备件、专用工具的清单；
（4）   对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供响应的参数值。
19、投标保证金
19.1 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：人民币叁万柒仟元整（￥37,000.00元），并作为其投标文件的一部分。
19.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 
19.3 （1）投标保证金由投标人通过电汇、银行转帐形式直接存入如下帐户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：44050182713800000028
开户银行：中国建设银行云浮兴云西分理处
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
 [递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ16FGK2026] 
（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
19.5   未中标人的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
19.6   中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1） 中标人按本须知的规定签订了中标合同；
（2） 中标人按本须知第36条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；
（3） 中标人按本须知的规定支付了中标服务费。
19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：
（1） 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
（2） 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；
（3）  中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。
20、知识产权
20.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
20.2 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。
21、投标有效期
21.1 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
21.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求。
22、投标文件的式样和签署
22.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不相符，以正本为准，正本每一页均须加盖投标人公章。
22.2 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同的电子文件一套（以U盘形式）且与投标文件正本一起密封，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
22.3 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。
22.4 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。
22.5 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。
22.6 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
22.7 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc42952417]四、投标文件的递交
23、投标文件的密封和标记
23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样，封口处用盖公章的封条封好。
23.2  封套均应按以下要求标记：
	（正本/副本/唱标信封）
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即投标截止时间）
项目名称：云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购编号：GDXJ16FGK2026
投标人名称：
投标人地址：                                 邮政编码：
投标人代表：                                 联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，对于误投或过早启封的，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：
（1） 从投标文件正本中复印的投标报价总表；
（2） 投标函；
（3） 法定代表人授权书；
（4） 同意采购文件条款声明
23.6   投标文件未按招标文件要求签署、密封和标记的，采购代理机构概不接受。

24、投标截止
24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。
24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
25、迟交的投标文件
25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
26、投标文件的修改与撤回
26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc42952418]五、开标与评标
27、 开标
27.1. 本次招标采用公开开标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。
27.2. 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点，组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。
27.3. 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。
27.4. 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。
27.5. 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。
28、评标委员会
28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人或5人以上单数组成。
28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。
29、评标
29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。
29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。
29.3   拒绝任何或所有投标的权利
（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
[bookmark: _Hlt491764318][bookmark: _Toc490645938][bookmark: _Toc42952419]六、授予合同
30、中标人的确定
30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标人。
30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。
31、中标结果公告
31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。
32、质疑和投诉
32.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。
32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。
32.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
32.5、政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。
32.6、质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
32.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。
32.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，
政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司	
地  址：广东省云浮市云城区城中路110号
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联系人：李小姐
（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市云城区政府采购管理股
  地  址：解放中路38号
  电  话：0766-8825834
    邮  编：527300 

32.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。
32.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。
33、成交通知书及中标通知书
33.1. 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
33.2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
33.3. 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
34、签订合同
34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：
（1）   《合同书》；
（2）   招标文件及其澄清、补充文件；
（3）   中标人的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。
35、履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）
35.1   中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。
35.2   如果中标人没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。
36、服务费
36.1. [bookmark: _Hlt441794741]中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率
中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%


例如：某服务招标中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：
100万元×1.5％＝1.5万元
（400－100）万元×0.8％＝2.4万元
合计收费＝1.5＋2.4＝3.9万元
36.2. 中标服务费以人民币支付。
36.3. 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
36.4. 中标服务费不在投标报价中单列。
37、招标文件的解释权
37.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：
评标方法（综合评分法）
一、评审规则
1． 评标办法采用综合评分法。
2． 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。
3． 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
4.价格扣除：
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。
2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。
3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
二、初步评审
1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
2． 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。
3． 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
4、 本项目投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
5.  无效投标的认定无效投标的认定条件详见《初步审查表》所列各项内容。
三、详细评审
详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表《技术打分表》；
2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表《商务打分表》；
3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为10分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：
价格评分=基准价格/投标价×10
如此类推，算出所有投标人的价格评分。
4．价格评审：
（1） 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2） 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	90%
	10%


评标总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An
F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）
根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。


四、中标候选人
1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。
投标人须知附件2：
投标资料表
本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。
	条款
序号
	内  容

	
	一、 说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云城区林业局

	3
	合格的投标人：
1、 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起   至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】
3、符合《政府采购法》第二十二条规定；
4、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、 招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     	邮编：527300
电话：0766-8399669	传真：0766-8399669	联系人：李小姐

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、 投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3
22.2
	投标人应用Office中文版Word软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无
（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2011年至今已完成的同类项目业绩；（提供中标通知书和合同复印件加盖公章）
（3）投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告） 
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：
a 合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；
b 有关资质等级证书（如与本次招标内容有关的）；
c 其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。

	18.2
	（2）壹 年内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万柒仟元整（￥37,000.00元）；

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函
投标截止时间：见投标邀请函
投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函
开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）⑤中国政府采购网（http://www.chinabidding.com.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一
	(6) 本次招标标的的预算金额为：￥1,899,600.00元。
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云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目
（GDXJ16FGK2026）初步评审细则表
评委：               
	评议内容                                       投标单位
	
	
	
	

	是否满足合格投标人条件
	
	
	
	

	投标价格是否固定或投标价是唯一的
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	是否满足用户需求书的主要技术要求
	
	
	
	

	商务是否没有重大偏差
	
	
	
	

	是否符合投标文件的式样和签署要求
	
	
	
	

	投标报价没有超过预算（本项目预算：￥1,899,600.00元）
	
	
	
	

	是否没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”


云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目（GDXJ16FGK2026）技术商务评分表     评委签名：               
	                                                                                          投标单位
评审内容
	分值
	
	

	标书的制作情况
	报价文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确等情况进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	
	

	用户需求的响应程度
	完全响应要求且部分条款优于要求的得3分；完全响应要求，无差异的得2分；基本响应要求，个别条款有差异的得1分。
	3
	
	

	组织结构
	根据投标人提供的组织结构详细、具体、合理可行，满足本项目要求等方案进行横向对比：优得8-6分；良得5-3分；差得2-1分。 
	8
	
	

	抚育养护方案
	根据投标人提供的抚育养护方案进行综合横向对比：优得8-6分；良得5-3分；差得2-1分。 
	8
	
	

	实施方案（重点和难点、工作流程、时间进度计划等）
	优得10-7分；良得6-4分；差得3-1分。 
	10
	
	

	应急措施及后勤保障方案
	根据投标人提供应急方案针对临时性、突击性工作强、反应迅速，调配合理、安全，且有充分的资源作为应急支撑等进行横向对比：优得9-7分；良得6-4分；差得3-1分。 
	9
	
	

	项目团队资质
	项目团队里有林业高级工程师每提供一个得2分，最高得8分；不提供得0分。（提供相关证明文件及单位购买社保证明复印件并加盖公章）
	8
	
	

	企业信用
	报价人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的报价人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章）
	3
	
	

	资质证书
	投标人具有ISO9001：2008质量管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书：每提供一个得2分，最高得6分。（提供相关资料证明文件复印件并加盖公章）
	6
	
	

	综合实力
	横向比较各报价人的综合实力：优得10-7分；良得6-4分；差得3-1分。
	10
	
	

	同类项
目业绩情况
	根据各投标人提供2011年1月1日至今同类项目业绩（含抚育、养护）进行综合横向对比：优得20-15分；良得14-7分；差得6-1分。（以中标通知书和合同为准，提供复印件加盖公章，原件核查）
	20
	
	

	合            计
	90
	
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分；
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第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
一、项目概况
1、项目名称：云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目
2、项目预算:￥1,899,600.00元
3、林带规划概况
    根据《广东省绿化景观林带建设规划（2011-2020年）》和《云浮市一城三江三线绿化景观林带建设规划》，云城区建设省第9号广梧高速绿化景观林带。根据调查，2012年，我区规划建设广梧高速绿化景观林带里程长26公里，建设面积1560亩。根据实际情况，本次进行建设的林带长度26000米，面积1560亩。
4、指导思想
以生态景观林带建设推动林业发展转型升级，把生态景观林带建设作为陆路水路交通和海岸堤防工程建设的重要配套任务和构建区域生态安全体系的重要措施，进一步在重点区域优化森林结构、提升森林质量、强化生态功能，加快推进绿化美化、生态化，更好地满足人民群众对林业生态产品的需求，推进建设生态优美的幸福源城。
5、设计原则
（1）坚持因地制宜、突出特色的原则
    根据立地条件特点，合理确定补植方式，优化树种配置模式，提高绿化美化效果。
（2）坚持适地适树、突显景观的原则
    根据本地区的气候与土壤条件，选择适应性强、病虫害少的乡土阔叶树种造林，适当选用少量经过长期引种驯化且表现好的外来树种。充分利用当地的资源禀赋，以当地特色树种、花（叶）色树种为主题树种，以乡土阔叶树种为基调树种，营建森林景观，展示地方景观特色，坚持生态化、乡土化，注重恢复和保护地带性森林植被群落。
（3）坚持依据现有、优化提升的原则
    生态景观林带建设要在现有林带基础上进行补植，在绿化基础上进行美化生态化。注重与沿线的湿地、农田、果园、村舍等原有生态景观相衔接，注重与各地防护林、经济林、绿道网等建设统筹实施，充分实现各种生态建设项目的整体效益。
（4）坚持生态优先、多效益兼顾的原则
    以发挥森林生态功能为前提，在生态景观林带建设中，搭配种植经济价值高、市场前景广、景观效果好的珍贵树种，突出地方绿化特色，实现生态、经济、社会效益的统一。
6、设计依据
（1）广东省人民政府文件《关于建设生态景观带构建区域生态安全体系的意见》（粤府[2011]101号）；
（2）广东省绿化委员会、省林业局《广东省生态景观带建设规划（2011-2020年）》；
（3）云浮市人民政府相关文件；
（4）《云浮市一城三江三线绿化景观林带建设规划（2011-2015年）》；
（5）《造林技术规程》（GB/T15776-1994）；
（6）《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》（LY5141-1999）；
（7）《封山（沙）育林技术规程》（GB/T15163-2004）；

2、 采购项目数量、明细清单一览表
云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目分类统计表  
                                                                           单位：米、亩                                                       
	作业编号
	建设长度
	折合面积
	补植套种
	抚育施肥
	封育管护

	合计
	26000
	1560
	459
	591
	510

	a1
	580
	23.9
	23.9
	
	

	a2
	510
	38.3
	
	
	38.3

	b1
	310
	12.8
	12.8
	
	

	b2
	190
	14.3
	
	
	14.3

	b3
	250
	9.4
	
	
	9.4

	b4
	180
	7.4
	7.4
	
	

	a3
	440
	16.5
	
	
	16.5

	b5
	255
	19.1
	
	
	19.1

	a4
	580
	4.4
	
	
	4.4

	a5
	380
	15.7
	15.7
	
	

	b6
	480
	3.6
	
	
	3.6

	b7
	410
	30.8
	
	
	30.8

	a6
	1660
	68.5
	68.5
	
	

	a7
	400
	16.5
	16.5
	
	

	b8
	300
	22.5
	
	
	22.5

	a8
	250
	9.4
	
	
	9.4

	a9
	220
	9.1
	9.1
	
	

	b9
	210
	15.8
	
	
	15.8

	a10
	300
	12.4
	12.4
	
	

	a11
	350
	14.4
	14.4
	
	

	a12
	160
	6.6
	6.6
	
	

	a13
	130
	4.9
	
	
	4.9

	a14
	2120
	87.5
	87.5
	
	

	a15
	650
	24.4
	
	
	24.4

	b10
	120
	5
	5
	
	

	b11
	300
	11.3
	
	
	11.3

	a16
	370
	15.3
	15.3
	
	

	a17
	320
	13.2
	13.2
	
	

	a18
	575
	23.7
	23.7
	
	

	a19
	500
	37.5
	
	
	37.5

	b12
	250
	9.4
	
	
	9.4

	b13
	285
	11.8
	11.8
	
	

	b14
	150
	6.7
	
	
	6.7

	a20
	150
	6.2
	6.2
	
	

	a21
	500
	22.5
	
	
	22.5

	b15
	730
	5.5
	
	
	5.5

	b16
	530
	4
	
	
	4

	a22
	300
	2.3
	
	
	2.3

	b17
	150
	1.1
	
	
	1.1

	c1
	225
	75.1
	
	
	75.1

	a23
	1570
	64.8
	64.8
	
	

	b18
	450
	18.6
	18.6
	
	

	b19
	310
	12.8
	12.8
	
	

	a24
	310
	12.8
	12.8
	
	

	a25
	280
	10.5
	
	
	10.5

	b20
	740
	27.8
	
	
	27.8

	c2
	500
	303.1
	
	303.1
	

	b21
	580
	4.4
	
	
	4.4

	c3
	530
	287.9
	
	287.9
	

	a26
	930
	55.8
	
	
	55.8

	b22
	3030
	22.7
	
	
	22.7




云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目物资需要量统计表
                                                单位：米、亩、株、千克            
	作业编号
	绿化长度
	折合面积
	苗木
	肥料
	支撑杆

	
	
	
	合计
	黄槐/美丽异木棉
	红锥
	合计
	基肥
（有机肥）
	基肥
（复合肥）
	抚育
追肥
	

	合计
	12150
	1050
	20196
	3672
	16524
	102504
	30294
	5049
	67161
	11016

	a1
	580
	23.9
	1051
	191
	860
	4768.05
	1577.4
	262.9
	2927.75
	573.6

	b1
	310
	12.8
	563
	102
	461
	2553.6
	844.8
	140.8
	1568
	307.2

	b4
	180
	7.4
	325
	59
	266
	1476.3
	488.4
	81.4
	906.5
	177.6

	a5
	380
	15.7
	692
	127
	565
	3132.15
	1036.2
	172.7
	1923.25
	376.8

	a6
	1660
	68.5
	3014
	548
	2466
	13665.75
	4521
	753.5
	8391.25
	1644

	a7
	400
	16.5
	726
	132
	594
	3291.75
	1089
	181.5
	2021.25
	396

	a9
	220
	9.1
	401
	73
	328
	1815.45
	600.6
	100.1
	1114.75
	218.4

	a10
	300
	12.4
	545
	99
	446
	2473.8
	818.4
	136.4
	1519
	297.6

	a11
	350
	14.4
	633
	115
	518
	2872.8
	950.4
	158.4
	1764
	345.6

	a12
	160
	6.6
	291
	53
	238
	1316.7
	435.6
	72.6
	808.5
	158.4

	a14
	2120
	87.5
	3850
	700
	3150
	17456.25
	5775
	962.5
	10718.75
	2100

	b10
	120
	5
	220
	40
	180
	997.5
	330
	55
	612.5
	120

	a16
	370
	15.3
	673
	122
	551
	3052.35
	1009.8
	168.3
	1874.25
	367.2

	a17
	320
	13.2
	581
	106
	475
	2633.4
	871.2
	145.2
	1617
	316.8

	a18
	575
	23.7
	1043
	190
	853
	4728.15
	1564.2
	260.7
	2903.25
	568.8

	b13
	285
	11.8
	519
	94
	425
	2354.1
	778.8
	129.8
	1445.5
	283.2

	a20
	150
	6.2
	273
	50
	223
	1236.9
	409.2
	68.2
	759.5
	148.8

	a23
	1570
	64.8
	2851
	518
	2333
	12927.6
	4276.8
	712.8
	7938
	1555.2

	b18
	450
	18.6
	819
	149
	670
	3710.7
	1227.6
	204.6
	2278.5
	446.4

	b19
	310
	12.8
	563
	102
	461
	2553.6
	844.8
	140.8
	1568
	307.2

	a24
	310
	12.8
	563
	102
	461
	2553.6
	844.8
	140.8
	1568
	307.2

	c2
	500
	303.1
	
	
	
	5607.25
	
	
	5607.25
	

	c3
	530
	287.9
	
	
	
	5326.25
	
	
	5326.25
	




三、云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目要求

(1)设计范围与任务
设计范围为广梧高速云城区段，广梧高速公路两侧，现需进行建设的林带长度26000米（景观节点的长度依据其与道路平行方向的平均长度进行折算），面积1560亩，其中补植套种459亩，抚育施肥591亩，封育管护510亩。
(2)设计类型
1) 补植套种
对原有林带的花色树种的缺株和死苗进行补植，并且在原有各排中间和第六排后2.5米处各加密补种一排，具体措施为：在高速公路网内和靠近高速公路部分，第一、二排中间补植一排黄槐，其余部分第一、二排中间补植一排美丽异木棉和黄槐，采用两种树种隔株间种形式种植；第二、三排中间，第三、四排中间，第四、五排中间和第五、六排中间各补植一排红锥；在第六排后2.5米处补植一排红锥，形成27.5米宽的新林带；并对原有植株和此次补植植株统一进行的抚育施肥。
2) 抚育施肥
对尚未成林的c2和c3两段景观节点，进行一次抚育施肥。
    3) 封育管护
对两侧已基本成林不需要补植的原有景观林带和c1段景观节点进行封育管护，管护期为三年。
（3） 树种选择原则
    生态景观林带植物主要从全省丰富多彩的植物种类中筛选，植物要适合当地生长、有地方特色，要满足构建“结构优、健康好、景观美、功能强、效益高”全国最好林相的要求，植物选择遵循以下原则：
1）因地制宜、适地适树
遵循地带性典型植被类型的分布规律，促进形成当地稳定的森林群落，展示广东乡土树种的自然风采。
2）生态功能树种和景观功能树种相结合
选用抗污染、水源涵养和水土保持能力强的树种，而且应兼备优良观赏性状的景观树种，提升森林绿化景观林带的综合功能。
3）以乡土树种为主，外来树种为辅
以乡土树种为主，适当选用少量经过长期引种驯化的外来树种作为景观点缀，满足不同空间、不同立地条件下的生态景观林带建设要求，实现地带性景观特色与异地风情景观的和谐统一。
4）容易成活、粗生粗长、耐生性强
选择成活率高、管理简便、耐修剪、长速适中、寿命长的树种。
（4） 树种配置模式
对两侧27.5m范围内林带补植套种，加密种植部分为：高速公路网内和靠近高速公路部分第一行种植黄槐，其余部分第一行种植美丽异木棉和黄槐（隔株间种），第二至六行种植红锥，株行距3×5m；加密后，林带共12排，株行距为3×2.5m。
（5）补植套种技术
1）林地清理
林带种植段宽度30米内范围采用全山清理（不得使用除草剂）杂草、杂灌和非林带规划所种植的树种（如桉树等），特别是要清除萌芽力强的非目的树种，以方便挖穴、栽植和抚育施肥，清理的杂草可在穴边堆沤让其自然腐烂分解，以改善土壤性状，注意保护已种植成活的树木。补植套种林带设计每年清理两次，三年共六次。造林当年在5月份清理一次、10-11月份清理一次，次年4-5月份、10-11月份各清理一次，第三年4-5月份、10-11月份各清理一次。
2）种植配置
种植一行花色树种，五排绿化树种，按株行距3×5m配置，其中第一行种植黄槐（美丽异木棉），第二至六行种植绿化树种红锥，密度可折算为44株/亩。
3）植穴定位
为使补植后的林带能直成行成排，需对林带拉线定穴备耕整地。
4）挖穴整地与植穴规格
挖穴整地
在造林地清理完成之后，按株行距挖穴整地，整地采用明穴方式，把挖出的穴土放置穴的两旁，让土壤自然风化，以利于土壤的风化、熟化和除去土壤中的虫蛹，减少土壤病虫，以改善土壤的理化性状，提高土壤肥力。
植穴规格
    第一排黄槐和美丽异木棉的植穴规格为60×60×50cm，其余红锥的植穴规格为50×50×40cm。打穴质量需要经过验收合格后方可进行下一工序。
5）回土与施基肥
回土时先回填表土，再回填心土，回土时要把泥块打碎，清除石块与树根。当回土至穴的三分之一时施放基肥，并与穴土充分混匀，然后继续回土至平穴。
景观林带每穴施放基肥林业有机肥1.5kg（总养分不低于30%）、复合肥0.25千克（复合肥N、P、K含量不低于45%）。
6）苗木规格
	树种
	规格

	黄槐
	胸径5cm以上、株高2.5m以上，无病虫害营养袋全冠苗。

	美丽异木棉
	胸径10cm以上，树高4米以上，顶芽完整，无病虫害壮苗

	红锥
	苗高60cm以上、地径不小于0.7cm，18×20cm营养杯（土重3斤以上）上袋时间不少于一年的无病虫害袋苗。


7）苗木栽植与季节选择
根据当地的自然气候条件，较适宜造林的季节为4~5月，可选择雨后的阴天或小雨天时机栽植。
在种植时，先在坑穴底填15厘米厚的松表土，外包扎物和袋需要清除，必要时乔木还需埋设透气管，增强土壤的透性，确保成活。
8）抚育追肥
对此次新补植的植株，设计连续抚育三年五次。种植后当年10-11月份进行除草松土并追施肥，次年到第三年每年4-5月、10-11月除草松土并追施肥。追肥标准每次每穴追施0.25kg复合肥（N、P、K含量不低于45%）。
对补植套种范围内的原有林带，设计三年六次抚育。第一次抚育与第一次林地清理同时进行；剩余五次抚育时间和施肥标准同上，即三年五次，种植当年10-11月份进行除草松土并追施肥，次年到第三年每年4-5月、10-11月除草松土并追施肥。追肥标准每次每穴追施0.25kg复合肥（复合肥N、P、K含量不低于45%）。
抚育工作内容：景观林带每次抚育均要对30米内范围采用全山清理（不得使用除草剂）杂草、杂灌和非林带规划所种植的树种，并以植株为中心，半径50cm内的土壤挖松、内浅外深、松土后回土培蔸成“馒头状”。第一次抚育要及时对死苗进行补植，确保造林成活率。
追肥方法：结合抚育进行，抚育结束后在植穴的外围开宽10cm左右的环形浅沟，把复合肥均匀放入沟内，然后用土覆盖，以防流失。
（6）节点抚育施肥技术
景观节点的抚育施肥，设计在今年10-11月份进行，包括锄草、松土、施肥等措施。清除植株半径 1 米范围内的杂草、灌丛；以植株为中心，半径 50 厘米内的土壤挖松、内浅外深、松土后回土培蔸成“馒头状”；结合抚育进行施肥，抚育结束后在植穴的外围开宽 10 厘米左右的环形浅沟，把复合肥均匀放入沟内，然后用土覆盖，以防流失。每株施复合肥 0.25 千克（N、P、K含量不低于45%）。
（7）封育管护
   对不需补植的原有景观林带和c1段景观节点进行封育管护，配置专职护林员，加强生态景观林带日常管护，加强护林防火工作，做好林业有害生物特别是薇甘菊的预防、除治工作，管护期为三年。
（8） 工程量
云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目26000米，面积1560亩。其中，补植套种459亩，抚育施肥591亩，封育管护510亩。
（9） 物资需要量
1）苗木需要量
 苗木需要量统计表
        	                              单位：株
	树  种
	规   格
	需 要 量（株）

	黄槐、美丽异木棉
	黄槐：胸径5cm以上、株高2.5m以上，无病虫害营养袋全冠苗。
美丽异木棉：胸径10cm以上，树高4米以上，顶芽完整，无病虫害壮苗
	3672

	红锥
	苗高60cm以上、地径不小于0.7cm，18×20cm营养杯（土重3斤以上）上袋时间不少于一年的无病虫害袋苗。
	16524

	合  计
	
	20196


                                                          



2）肥料需要量
云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目，补植套种类需基肥有机肥30294kg、复合肥5049kg，追肥需复合肥56227.5kg；节点抚育施肥需复合肥10933.5kg；总需有机肥30294、复合肥72210kg。
    3）支撑竹需要量
云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目，对种植花色树种，树高要求均在2m以上，每株需购进长1.8m以上、径不小于3cm的竹杆3支，共需支撑竹11016支。
[bookmark: _Toc287803892][bookmark: _Toc309746746][bookmark: _Toc157826161][bookmark: _Toc156365943][bookmark: _Toc287803322]四、管理措施
[bookmark: _Toc157826156][bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc7909][bookmark: _Toc156365938][bookmark: _Toc53972904][bookmark: _Toc129598256][bookmark: _Toc10231][bookmark: _Toc287803887][bookmark: _Toc287803317][bookmark: _Toc927][bookmark: _Toc309746741][bookmark: _Toc49241642][bookmark: _Toc53602742]（1）组织管理
    为了保证云城区绿化景观林带补植抚育建设任务顺利完成，同时用好、管好省级投资和地方配套资金，云城区林业局成立了由局长任组长，并有计财、营林、林政等部门的技术人员参加的项目实施小组，对项目进行全面的管理监督，解决好施工过程中可能出现的问题。
[bookmark: _Toc49241643][bookmark: _Toc53602743][bookmark: _Toc15259][bookmark: _Toc129598257][bookmark: _Toc15138][bookmark: _Toc10619][bookmark: _Toc287803318][bookmark: _Toc287803888][bookmark: _Toc156365939][bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc157826157][bookmark: _Toc53972905][bookmark: _Toc309746742]（2）施工管理
    绿化景观林带补植抚育工程是一项难度大、技术要求较高的营造林工程。在工程建设中必须加强监督和管理，具体措施如下：
    1、工程要按规定办理招标手续，中标者要包造林、包成活达标、包抚育、包质量指标，并制定工程质量奖惩制度。
    2、实行工程质量管理制。为确保工程质量和进度，要实行工序管理，对每个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序必须翻工，直至质量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。
    3、实行资金按工序结算制度。为确保资金按工序投入，在每道工序验收合格后，及时兑现承包经费，以保证经费的专款专用和工程的有序进行。
[bookmark: _Toc287803890][bookmark: _Toc287803320][bookmark: _Toc24793][bookmark: _Toc19043][bookmark: _Toc3000][bookmark: _Toc309746744][bookmark: _Toc49241644][bookmark: _Toc53602744][bookmark: _Toc53972906][bookmark: _Toc157826159][bookmark: _Toc129598259][bookmark: _Toc156365941][bookmark: _Toc12074]（3）抚育管理
    营造林成功的关键在于加强抚育和后续管理，所以，必须严格按照抚育质量要求，做好如下几项工作。
    1、结合当年抚育进行全面的成活率检查，发现死株应及时补植，保证当年造林成活率达95％以上。
    2、认真执行抚育计划，按时按标准进行抚育，确保种植的幼苗有一个良好的生长环境，促使其早日郁闭成林。
    3、加强管理工作，坚持日常巡护，严防人畜破坏。
4、加强信息反馈，护林员在巡查时发现有生长不良或发生病虫害的林木应进行登记，及时报告林业部门进行核查和治理。

五、检查与验收
项目建设完成后，建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。
1、 建设单位对施工单位在施工期间的各项作业随时检查验收，发现问题，要及时纠正，直至工程建设质量合格为止方可予以验收。建设单位应当严格执行《建设工程价款结算暂行办法的规定》，待工程竣工验收后凭检查验收合格证进行工程价款结算。
    造林一年后，对造林地点、面积、树种、密度、造林成活率、树木长势、当年抚育情况等进行检查，要求第一年黄槐平均冠幅达1.5米以上，美丽异木棉树高5米以上，林带种植的红锥平均树高达1.2米以上；造林第二年，对造林质量进行检查验收，主要对保存面积、树木保存率、抚育情况进行检查，要求造林保存率达90%以上，黄槐平均冠幅达1.8米以上，美丽异木棉树高6米以上，林带的红锥平均树高达2.0米以上；造林第三年要求造林保存率达85%以上，林带内所有花色树种包括黄槐、蓝花楹、火焰木等平均冠幅达2米以上，美丽异木棉树高6.5米以上，林带的绿化树种红锥平均树高达3.5米以上，润楠平均树高达5米以上。
2、建设单位应按照批复的项目相关设计文件和有关合同对项目完成情况进行自查。工程必须按批复后的项目作业设计文件经建设单位自查验收合格，工程具备竣工验收条件的，应及时编制工程竣工验收报告和财务决算报告，报请上级林业行政主管部门检查验收。
3、竣工验收的主要依据是：省下达的计划；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件（书）；承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。
4、有下列情况之一的，不能进行工程竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。

六、现场踏勘
注：鉴于本项目踏查现场的特殊性，要求在2016年5月16日上午09:30分前自行到采购人指定的地点集合（集合的具体地点请自行与采购人联系）统一到现场踏勘，踏勘时间至2016年5月16日上午11:30分结束。
1、投标人可对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
2、采购单位向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购单位现有的能被投标人利用的资料，采购单位对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、经采购单位允许，投标人可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
★4、投标人投标时必须出具由采购单位所出具的现场踏勘证明原件。

7、 服务地点及服务期
 1、服务地点：按采购人的指定的地点进行服务；
 2、服务期：三年（实际服务期以签订合同生效之日算起）

八、付款方式
    按工程进度付款，即每完成一道工序，供方提出验收申请（种植工序完成两个月后方可提出验收申请），需监理公司验收合格并出具验收合格报告后，凭工程验收合格证明及供方出具的正式完税发票7天内向财政申请支付工程款。具体支付方式如下：
1、 林地清理、备耕整地和林带内原种植的林木抚育后，经检查验收合格后支付项目中标金额的20%；
2、种植完成第二个月后，经检查验收造林成活率达到95%或以上，支付项目中标金额的20%；
3、第一次抚育完成（含景观节点抚育），经检查验收合格后，支付项目中标金额的12%；
4、第二次抚育完成，经检查验收达到第一年造林验收标准后，支付项目中标金额的7%；
5、第三次抚育完成，经检查验收合格后，支付项目中标金额的7%；
6、第四次抚育完成，经检查验收合格，且达到第二年造林验收标准后，支付项目中标金额的7%；
7、第五次抚育完成，经检查验收合格，且达到第三年造林验收标准后，支付项目中标金额的7%；
8、剩余中标金额的20%，在整体项目竣工完成并经检查验收合格后，一次性支付。
9、收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称完全一致。
10、支付方式：采用银行汇付（含电汇）等形式；
11、本项目付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目                                GDXJ16FGK2026
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第四部分

合 同 条 款




云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目

合同书





项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：   云浮市                
签订日期：二0一六年   月   日

注：本合同样本仅供参考，详细内容以双方共同协商确认为准。
注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲    方：                 
电    话：           　   传  真：           地  址：
乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：   
项目名称：                                  
采购编号：  

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、合同金额
合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。
二、服务范围
甲方聘请乙方提供以下服务：
　　1．本合同项下的服务指                            。
　　2．......
3．......
三、甲方乙方的权利和义务
　　（一） 甲方的权利和义务
　　（二） 乙方的权利和义务
四、服务期间（项目完成期限）
  1、服务地点：按采购人的指定的地点进行服务；
  2、服务期：三年（实际服务期以签订合同生效之日算起）
五、付款方式
按工程进度付款，即每完成一道工序，供方提出验收申请（种植工序完成两个月后方可提出验收申请），需监理公司验收合格并出具验收合格报告后，凭工程验收合格证明及供方出具的正式完税发票7天内向财政申请支付工程款。具体支付方式如下：
2、 林地清理、备耕整地和林带内原种植的林木抚育后，经检查验收合格后支付项目中标金额的20%；
2、种植完成第二个月后，经检查验收造林成活率达到95%或以上，支付项目中标金额的20%；
3、第一次抚育完成（含景观节点抚育），经检查验收合格后，支付项目中标金额的12%；
4、第二次抚育完成，经检查验收达到第一年造林验收标准后，支付项目中标金额的7%；
5、第三次抚育完成，经检查验收合格后，支付项目中标金额的7%；
6、第四次抚育完成，经检查验收合格，且达到第二年造林验收标准后，支付项目中标金额的7%；
7、第五次抚育完成，经检查验收合格，且达到第三年造林验收标准后，支付项目中标金额的7%；
8、剩余中标金额的20%，在整体项目竣工完成并经检查验收合格后，一次性支付。
9、收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称完全一致。
10、支付方式：采用银行汇付（含电汇）等形式；
11、本项目付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
六、知识产权归属
乙方提交的成果版权归甲、乙双方共同享有，一方未经另一方同意不能向第三方转让。
七、履约保证金
1、中标人在与采购人签订合同时，中标人向采购人支付合同总额的2%作为履约保证金，在首发仪式后5个工作日内将合同履约保证金无息退还给中标人。关于合同履约保证金的收取、退还、用途等具体事项由采购人与中标人双方在签订合同时约定。
2、履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3、履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交： 银行保函；支票、银行汇票。
八、保密
九、违约责任与赔偿损失
1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。
2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期3个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
十、争端的解决
1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十一、不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、税费：
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十三、其它
1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5) 乙方保证提交的成果不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对乙方涉及本成果内容的未决诉讼。若乙方向甲方提交的成果存在知识产权等责任纠纷，甲方不承担任何连带责任。
十四、合同生效：
1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2）本合同一式　　份，买方　　份、卖方　　份、采购代理机构一份，政府采购监管部门一份。
甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：
代表：                                        代表： 
签定地点：
签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    
开户名称：
银行帐号：
开 户 行：
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合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………
附件2  招标文件………………………………………………………………………………
附件3  中标人的投标文件………………………………………………………………




备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标人的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。








第五部分

投 标 文 件 格 式

       










一、投 标 报 价 表
[bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Toc42951051]
资格性/符合性自查表
	资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标/响应函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章为依据）
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	准入条件         
(关于资格的声明函)
	1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起   至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】
3、符合《政府采购法》第二十二条规定；
4、本项目不接受联合体投标。
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其他要求
	按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	符合性审查
	投标人的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	在经营范围内报价
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其它
	实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页



投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日















一、投 标 报 价 表
[bookmark: _Hlt10519308][bookmark: _Hlt10456397]
1．投标报价格式
[bookmark: _Hlt10564377]
1.1投标报价总表
[货币单位：人民币元]
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	项目费用
	
	服务期：
签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。
    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。



投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期
                                                                                                                                                           
广东晓君招标采购代理有限公司                                                                               5-7

附表1.2
投标报价明细表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称： 
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的货物时或货物变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
                                                 日       期：










二、商 务 响 应


















[bookmark: _Hlt10519541][bookmark: _Toc42951052][bookmark: _Hlt10456257]
2．投标函格式
投 标 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  服务的招标文件的全部内容，我方：                 (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。
    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:
一、 投标文件第一部分
     投标报价表
二、 投标文件第二部分
（一）投标函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）商务响应表及差异表；
（五）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。
三、 投标文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：采购编号为GDXJ16FGK2026号的投标；
（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；
（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ16FGK2026）中。
（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .


投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：
[bookmark: _Toc42951053]
3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人，被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
                                                                                       
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
      3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                    投标人（公章）：
地        址：






法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

  本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：                   ]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。



投标人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：









4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的                                 采购项目的招标[采购编号为：                ]，我方愿参与投标。
我方作为  （供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。




投标人（公章）：                       .

法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .





附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


               


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：



[bookmark: _Toc42951054]5．资格证明文件格式
 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
  5.1  《法人营业执照》复印件
  5.2  《组织机构代码证》、《税务登记证》复印件
  5.3  《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
  5.4  《法人身份证》、《被授权人身份证》复印件
5.5   提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】

[bookmark: _Hlt10549792][bookmark: _Toc42951055]
6．投标保证金格式
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                                      项目投标[采购编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                   
	付款申请表
	付款内容
	付款金额：
	元
	￥

	
	已付金额：  
	元
	￥　

	
	付款方式：                                          
	1.现金；
	2.支票；
	 3.转账 ；

	
	
	4.保函；
	5.其它（电汇）；

	
	资金来源：
	保证金

	
	备注： 

	经办及审批
	申请人：
	采购部门负责人：

	合同管理人员审核
	
	

	财务部门审核
	
	

	






[bookmark: _Toc42951056]7．商务响应表格式
[bookmark: _Toc42951057]7.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	

	6 
	
	
	

	7 
	
	
	

	8 
	
	
	

	9 
	
	
	

	10 
	
	
	

	11 
	
	
	

	12 
	
	
	

	13 
	
	
	

	14 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
7.2一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近3年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供对应项目的主管部门审查意见。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	




注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日



8．服务费承诺书格式
中标服务费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ16FGK2026
致：广东晓君招标采购代理有限公司

   　 如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的服务招标中获中标（采购编号：GDXJ16FGK2026），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！
投标人法定名称（公章）；
投标人法定地址：
投标人授权代表（签字或盖章）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
[bookmark: _Hlt10520032][bookmark: _Hlt10520073][bookmark: _Toc42951058]
9．其它资料格式
  9.1  投标人简介。
  9.2  提供2011年至今的同类项目的业绩（须有合同和中标通知书复印件）
  9.3  投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）
  9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件
  9.5 关于诉讼。
  9.6名称变更证明
  9.7投标人认为有必要提供的其它资料。

















9.1  投标人简介
投标人简介（投标人基本情况介绍）

投标人情况表
	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位
优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元
净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标报价情况
	投标项目名称
	型    号
	上年产销量
	技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、投标人财务情况
	
	主营业务收入
	净利润

	
	2014年
	
	

	
	2015年
	
	





9.2  投标人提供2011年至今的业绩

业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	用户联络电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2011年至今完成的同类项目业绩；
2、须提供所填业绩的合同关键页及验收报告并加盖公章。
3、须提供所完成同类项目的用户联络电话供采购人查证核实。

9.3  近2年的财务报表
投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

9.4  技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5  关于诉讼
投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6 名称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

[bookmark: _Hlt10462379]9.7	投标人认为有必要提供的其它资料











三、技 术 响 应
[bookmark: _Hlt10520028][bookmark: _Hlt10523647][bookmark: _Toc42951059]
10．技术响应文件格式
[说明]投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》内容做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，提出说明和优化建议。


10.1技术条款响应表
（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表
	序号
	招标规格要求
	投标实际参数
(投标人应按提供服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	对应的技术支持资料所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1、投标人须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数
(投标人应按提供服务实际数据填写，)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

10.2技术方案
   [说明]投标人按照招标文件的要求，提出完成本项目的技术服务方案，内容包括但不限于以下各项：

（1） 项目周期、进度计划及承诺
（2） 项目质量保证体系及措施
（3） 项目组织机构及主要人员
（4） 后续服务工作安排及承诺
（5） 总体规划思路
（6） 规划方案及纲要
对招标项目的特点及关键性技术问题的对策措施



投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
[bookmark: _Toc202816999][bookmark: _Toc202819881][bookmark: _Toc202820354]日期：   年   月   日

10.3 技术力量
   
（1）总负责人简历表
总负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成服务项目情况

	单位
	项目名称
	项目规模
	日期
	服务质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：项目总负责人的资质证书（毕业证、职称证、注册证书）

（2）技术人员情况表
技术人员情况表
	序号
	姓名
	部门
	职务
	职称

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


[bookmark: _Hlt10519329]备注：1、提供所有技术人员的相应毕业证书、资质证书等材料的复印件。



（3）本项目其他参与人员名单
	序号
	姓名
	部门
	职务
	职称
	本项目中的职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日   期：
[bookmark: _Toc42956289]
10.4  伴随服务
投标人应详细描述所投标服务（方案、规程及投标人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。


[bookmark: _Toc42956290]10.5   采购人配合条件
[bookmark: _Toc4471876][bookmark: _Toc10568663][bookmark: _Toc42956291]10.5.1 采购人配合的条件

 采购人配合的条件

为配合本服务计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括满足设计工作需要、配备办公桌椅、资料柜等基本设施的办公室）和具体要求。





投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：
[bookmark: _Hlt10567911][bookmark: _Toc4471833][bookmark: _Toc42951060]
11．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：
[bookmark: _Hlt10523642]



12、同意采购文件条款声明格式

同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的云浮市云城区2015年生态景观林带建设项目的服务公开招标[采购编号为：GDXJ16FGK2026]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。
    特此声明。



投标（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：                        
邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       
传       真：                      .



[bookmark: _Hlt10462525][bookmark: _Hlt10524010][bookmark: _Hlt10524018][bookmark: _Hlt10524029][bookmark: _Hlt10529670][bookmark: _Toc42951061][bookmark: _Toc4471835]13．唱标信封
唱标信封内装：
13.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；
13.2投标保证金交付收据复印件；
13.3 退保证金说明（正本）；
13.4投标函；
13.5法定代表人授权书；
13.6同意采购文件条款声明



