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第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区城镇综合管理和执法局（以下简称“采购人”）的委托，就云杨公路机械化保洁服务项目（采购编号：445300-201611-160001-0024）接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、谈判项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者谈判项目的性质

1、项目名称：云杨公路机械化保洁服务项目
2、预算金额：￥900,000.00元
3、用途：详见《用户需求书》

4、数量：详见《用户需求书》

5、简要技术要求或招标项目的性质：详见《用户需求书》。

报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。
二、供应商资格要求（合格的报价人）

1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
3、报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

4、本项目不接受联合体投标。

符合以上资格要求的供应商，谈判小组将以公开报名方式确定其报价资格。

三、获取谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件售价

1、获取谈判文件时间：2016年12月15日至2016年12月21日的上午08：30-下午17：30时；办公时间内（节假日除外）；

2、获取谈判文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号(即果留香楼上三楼)；

3、获取谈判文件方式：现场报名购买，不予邮寄。（报名时需提供：合格报价人条件要求的资格证明文件；企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本、税务登记证副本（国、地）、经年审的组织机构代码证复印件；法定代表人、被授权人身份证复印件；法定代表人证明书及法定代表人授权代表证明书原件，以上资格证明文件均需加盖公章）；

4、谈判文件售价：人民币150元/套（售后不退）。
四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2016年12月23日上午08：30-09：00（北京时间）

2、报价截止时间：2016年 12月23日上午09：00（北京时间）

3、谈判时间：2016年12月23日上午09：00（北京时间）

4、谈判地点：广东省云浮市云城区城中路110号(即果留香楼上三楼)

请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与谈判。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

采购人地址：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

（网址：www.gdxjzbdl.com）

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号(即果留香楼上三楼)

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：文小姐

采购项目联系人电话：0766-8836021

七、采购文件公示
依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自采购文件公告之日起五个工作日。

八、供应商注册登记

    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

                                                 广东晓君招标采购代理有限公司2016年12月14日

第二部分

报 价 人 须 知

一、说明
1     适用范围

  本谈判文件仅适用于本竞争性谈判中所叙述的报价范围。

2     定义

  “采购人”指本采购项目的委托人。

  “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

  “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与谈判的法人。

  “货物”指报价人按谈判文件的规定，须向采购人提供的一切物品及其它材料等。

  “服务”：指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

   谈判文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和谈判文件中规定的电子文件。
3     供应商资格要求（合格的报价人）

3.1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2、 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
3.3、报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

3.4、本项目不接受联合体投标。

二、谈判文件

1     谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

报价邀请函；

报价须知；

用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     谈判文件的澄清

采购代理机构负责对谈判文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     谈判文件的补充和修改

根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

谈判文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

在谈判过程中,谈判文件内容如有实质性的变更,谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人.若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出谈判,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件

1     报价文件的编写

报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。

报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非谈判文件中另有规定）

报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价。

报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
报价部分（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

商务响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

技术响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

报价人认为需加以说明的其他内容；

报价人报价的内容与谈判文件的质量、服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写质量规格偏离表和服务条款偏离表。

报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3
报价文件的签署、装订和密封

3.1
报价文件正本一套、副本三套，内容应一致，每份报价文件应按A4纸幅面装订成册。如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页均须加盖公章），报价文件正本中按照报价文件格式要求需要加盖公章的必须加盖公章，副本可以用正本复印件。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

3.2    报价人应同时提交报价文件的电子文件一套（以U盘形式，并附放在正本里），如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准，不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
3.3
所有报价文件必须装入密封的信封或封套（信封或封套须加盖公章）。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本；并按下列格式填写。

	（正本/副本/报价信封）

“于      年     月     日     时    分（即报价截止时间）”之前不准启封

项目名称：云杨公路机械化保洁服务项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购编号： 445300-201611-160001-0024
报价人名称：

报价人地址：                               邮政编码：

报价人代表：                               联系电话：


3.4采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.5采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.6封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

3.7如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，对于误投或过早启封的，采购代理机构概不接受。
3.8报价人提交报价文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从报价文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意采购文件条款声明格式

3.9 报价文件未按谈判文件要求签署、密封和标记的，采购代理机构概不接受
4     报价有效期

从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5
报价保证金

5.1
报价人必须提交金额为:人民币壹万柒仟元整（￥17,000.00）的报价保证金，报价保证金是报价文件的组成部分。

5.2
报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。

5.3
报价人应按下列要求提交报价保证金：

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000009599651
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

 [递交报价保证金请注明：项目编号445300-201611-160001-0024] 

（2）保证金的提交时间要求：报价截止时间前1天到达采购代理机构指定账户，谈判现场不接受任何形式的报价保证金。

（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

5.5
成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6
下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）
报价人在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

（3）  供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（4）  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（5）  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）  成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

（7）  依法取消成交资格；

（8）  将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的；

（9）  谈判文件规定的其他情形。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

谈判期间应谈判小组的要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、谈判及评审

1
谈判小组

1.1
本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人或以上单数组成。

1.2
谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对最终形成的报价文件和最终谈判结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    谈判程序

只有通过资格性和符合性审查的有效报价供应商,才有资格提交最终报价。谈判小组将在按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的报价人）。

最终报价：报价人应在谈判小组规定的时间内统一密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。

（1）  谈判过程对采购文件需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组有权确定其报价为无效报价；

谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

技术商务谈判的时间及地点(见报价邀请函)。

在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

谈判小组将按谈判文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4.2
评审程序和评审方法

（1）  谈判小组根据“初步评审细则表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的投标人，不需进行符合性审查，只有对“初步评审细则表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

（2）  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。本项目谈判如无特殊情况，谈判小组要求报价人进行二轮报价，即在谈判后的第二次报价为最终报价。
（3） 价格评审：
1、 报价人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现报价人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该报价人作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
2、 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（4）价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

4.3
推荐成交报价人

（1）谈判小组按通过初步评审且报价最低的原则确认成交供应商。谈判小组将对通过初步评审的报价人进行价格比较。谈判小组将入围的报价人最终报价由低至高排列。最终报价最低的报价人为该谈判的成交候选人，次低的为成交备选人。最终报价相同时，按下列顺序比较确定：1）小型或微型企业：2）节能产品；3）环保产品。

（2）如果有效报价不足3家，经采购人申请并经省政府采购管理部门同意后（或经采购人同意后）将继续按（１）所述办法进行评审。

4.4
评审报告

谈判小组依据评审结果出具评审报告。

4.5
谈判、评审过程的保密性。

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、 成交报价人及成交服务费

5.1   成交报价人的确定

（1） 根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2   成交结果公告

（1） 采购代理机构将在①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）⑤中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括谈判项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

5.3   质疑和投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

（2）质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

（3）质疑人提交质疑书为一式三份，主要内容须包括：1）质疑人全称、地址、邮政编码等；2）被质疑采购项目的名称和编号；3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；5）有效联系人和联系电话；6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

（4）质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

（5）采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

（6）质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

（7）质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

（8）质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（9）  采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司


地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联系人：李小姐

（10）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质   疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市云城区政府采购管理股

  地  址：解放中路38号
  电  话：0766-8825834
邮  编：527300
 5.4    成交通知书及中标通知书

成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.5    签订合同

成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a. 《合同书》；

b. 谈判文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件。

d.《成交通知书》。

5.6    成交服务费

（1）、中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	费率

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%


例如：某服务招标中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×0.8％＝2.4万元

合计收费＝1.5＋2.4＝3.9万元
 (2)成交服务费以人民币支付。

(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

(4)成交服务费不在报价中单列。

(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、中标候选供应商

6.1   若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

七、保密约定
7.1、在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
7.2、招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
7.3、开标前采购人向采购代理机构索要已获取采购文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
7.4、任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

7.5、凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

八、谈判文件的解释权

8.1   本谈判文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

云杨公路机械化保洁服务项目（445300-201611-160001-0024）初步评审细则表

                                                                                                    评委签名：                 
	                                                        报价单位

评议内容           
	
	
	
	

	资格性检查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的投标供应商，无需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：￥900,000.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、谈判文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
    2、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概述

1、项目名称：云杨公路机械化保洁服务项目 

2、项目预算: ￥900,000.00元（特别说明：在云杨公路每年30万元管养经费预算中，必须预留3万元/年，即9万元作为该路段一般性应急费用，到时会按照合同应急补偿办法进行支付，9万元预留金不应该计入服务承包款中。）

二、项目背景
云杨公路机械化保洁服务项目主要指服务范围为云杨公路（桩号K+0+000-K5+520）罗乌隧道以西向云城区方向至河口余村接国道324路段，道路全长5.16公里，单边路宽约16米，来回作业里程为10.32公里。进行日常8小时的机械清扫、洒水服务。洒水车、机械扫路车由中标人自备并负责运营管理，采购人按中标金额支付服务费给中标人。

主要服务作业内容

 1、主要作业内容

 （1）负责云杨公路路段的机械清扫、洒水作业，必要时需对路面进行高压冲洗，恢复路面原色。

   （2）云杨公路发生突发、紧急事件、重大节假日或有特殊任务时需要紧急调配车辆设备和人员投入时，中标人及其员工必须服从采购人的调遣和指挥并参与应急或加班工作。

 2、作业时间要求

   （1）作业时间以满足云杨公路日常保洁需要为前提，具体作业时间为：每天8：00－18：00时，如采购人认为有需要延长或调整作业时间的，中标人必须服从安排。雨天可酌情减少洒水次数。

   （2）中午安排2小时的休息时间，中标人必须根据路面保洁的情况而灵活安排休息时间 。

   （3）洒水车全年作业时间为317天（即除去司机每月4天休息日），机械扫路车全年作业时间为180天，即每隔一天作业一次。

3、作业质量标准

根据我市创建国家卫生城市、国家园林城市、省级文明城市及云浮市大气污染防治工作需要，本项目的服务作业质量标准达到《城市道路清扫保洁质量与评价》（CJJ/T126-2008）的相关规定，具体如下： 

（1）中标人要切实负起道路洒水、机械清扫质量责任，对纳入机械清扫、洒水范围的道路进行巡视，掌握道路洒水、清扫质量情况，及时合理调动车辆实施道路洒水、清扫作业，确保道路洒水、清扫作业符合国家规定的道路运输管理法律、法规要求；达到《城市道路清扫保洁质量与评价》（CJJ/T126-2008）的相关规定；确保路面无扬尘、无沙石粉尘污染现象，保持路面本色。

    1）道路清洗时，喷水设备的水压调整适当，调整好水流幅宽，能把吸附路面的粉尘冲洗掉。

    2）路面洒水、清扫作业时，洒水车、扫路车车速不超过20km/h;进行洒水过程中必须开低音音乐的警示喇叭。

    3）洒水清洗、清扫时不得漏洗（漏冲）、漏扫，洒水车注意调整高度和水压。作业结束后，应做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围基本无泥沙和积水。经洒水、清扫后的道路，随机抽查每100米范围内油渍、痰渍和粪便渍少于5处，沙、泥少于2平方米。

    4）如路面积泥、沙石、污迹等污染较为严重时，可适当添加洗洁精等清洁液，洒水车与扫路车配合洗刷路面，反复冲洗，直至路面见本色。必须按规定的范围和时间完成道路清洗、清扫作业，禁止出现少洗、漏洗、少扫、漏扫现象。

    5）作业结束后须对扫路车、洒水车（含罐体）进行清洗、消毒，保持车容整洁，车体外部无污物、灰垢、标志清晰。                        

    6）要做好车辆运行情况详细记录，有关记录每月报送采购人备案。

    7）按作业时间实施作业，作业人员及设备足够、无缺岗、无迟到、无早退现象。

8）洒水、清扫后的路面无扬尘、无积水、无有色垃圾、无沙石粉尘污染现象，保持路面干净清洁。

（2）应急作业要求

云杨公路发生突发、紧急、特殊的应急事件、重大节假日或有特殊任务需要紧急调配洒水车、扫路车和人员投入时，中标人及其员工必须服从采购人的调遣和指挥并参与应急或加班工作，在接到采购人的通知后，中标人必须在30分钟内组织足够的设备和人员到达现场实施应急作业。

1）暴雨造成大面积污染街道（污泥厚度达到3cm的才能计算）及油污染道路的，从500平方米起计（不足500平方米的不计），按每平方米5元的标准补偿给中标人。

2）清理建筑垃圾的，从1立方米起计（不足1立方米的不计），按每立方米60元标准给予补偿。
车辆管理要求

1）中标人使用的各类车辆必须停放在有专人看守的专业停车场。

做好设备、车辆的管理、 维护、保养工作。

要保持车辆外观美观整洁、标牌清晰。

为配合各项创建工作，每年需更换罐体或车身宣传标语约2-3次。

洒水车罐体出现有生锈、破损须及时修补并上漆。

每月定期由经采购人认可的维修厂对车辆（含罐体）实施保养维护，每月月底中标人须将由维修厂出具的保养维护证明文件提交一份给采购人备案。

涉及车辆的年审、购买车辆年票及保险等法定检测及收费，中标人须按时办理。保险购买险种组合包括：“交强险+车辆损失险+商业第三者责任保险(50万)+司机座位责任险(5万/座)+乘客座位责任险(1万/座)+玻璃单独破碎险(国产玻璃)+不计免赔(三者/车损/司机/乘客)。”
作业车辆出现故障时，中标人须立即进行维修，故障出现后1小时内通知采购人，并在最短时间内修复车辆，如不能及时修复，中标人需自行投入其他洒水车、扫路车进行作业，不得中断洒水作业超过2天、清扫作业中断不得超过3天，由此出现的作业中断、延迟等违约责任由中标人自行负责。
作业前或作业结束后要对车辆全面检查维护，并做好相关检查记录，确保车辆性能良好，严禁车辆带病作业。

（4）项目安全作业要求

 1）中标人必须负起作业期间的安全管理和劳动管理责任，服务期内发生劳动纠纷、人员伤亡、车辆损失等安全事故，由中标人负一切经济和法律责任。

中标人作业时必须严格遵守国家和地方道路交通管理规定，不得因作业而造成交通堵塞，出现交通违法行为的，相关经济及法律责任由中标人负责。

作业人员的制服、反光带、反光帽、袖套等需按中标人的要求统一款式、颜色，由中标人负责购买配发，并承担所需费用。员工作业时必须穿戴。

中标人须建立安全管理制度，每月定期对司机及其他作业人员开展安全管理教育。

在作业时，须在显眼位置设置足够的安全警示标志，如须实施逆向行驶作业的，须在道路两头设置禁行标志。

 6)车辆所产生的违章、交通事故由中标人自行处理。

签订合同后必须完成以下事项：

（1）签订合同后5个工作日内中标人自备8吨洒水车壹台、3吨机械扫路车壹台共2台车。或8吨多功能洗扫车壹台。

（2）在5天内制订完善的设备、车辆使用计划报采购人。中标人负责车辆运行所需的各类规费、维修费、保养费、车辆保管费、油费等费用；

上述车辆为招标时的暂定数量，项目实施后，为应对突发事件、提高工作效率和服务质量，采购人可以增加或更换设备、车辆，采购人也可根据工作实际，要求中标人自行配置有关配套设备，以上两项相关费用综合投标报价明细表和当时市场同类产品或同类服务的标准进行支付。

（3）人员配置：项目作业司机1名，后备司机1名。在签订合同后5个工作日内按谈判文件规定的人员数量配足作业员工，并根据谈判文件的规定将员工编排好工作岗位报采购人核定。按2台车每天共作业8小时计，即按1班次/天计算，日常2台车共用一个司机，应急时需有后备司机。

（4）中标人提供员工人员名单花名册、签定的劳动合同复印件和员工身份证复印件、每月的人员变动变更表给采购人。

（5）中标人必须在合同签订后5个工作日内配备足够的服务工具及劳保用品。服从采购人对中标人人员配置情况进行不定期的检查。

★（6）报价人必须在合同签订后5个工作日内在云杨公路沿线设置1个洒水车取水点，管径与消防栓管径相同，必须与洒水车取水相匹配，能使洒水车30分钟内装满一箱水。（报价文件里必须出具承诺书）
★（7）合同履约保证金：在签订合同时，中标人要向采购人缴交合同履约保证金：（合同履约保证金计算公式=第一年中标金额×5%）。在合同有效期内，中标人履行合同、不存在涉及与本项目有交的第三方经济纠纷行为的，合同期满经采购人验收合格且向社会公示没有异议后一个月内，采购人如数（不计息）退还中标人。如果中标人拒绝提交履约保证金，采购人将有充分理由取消该中标资格，没收其投标保证金，中标人应承担违约责任。

中标人因违约或其它原因给采购人造成损失的，中标人应以履约保证金抵偿，不足以抵偿部分应在收到采购人通知之日5个工作日内支付，否则，采购人有权单方面终止中标人的中标资格和采购合同并继续追偿损失，中标人由此遭受的一切损失和后果由其自行负责。如采购人同意中标人继续履行采购合同，中标人应在收到采购人通知之日起5个工作日内重新补足履约保证金。（提供承诺书）
员工、车辆设备、工具及劳保用品管理要求。

（1）报价人所聘请的员工必须是全日制有劳动能力的员工（男性55岁以下，女性50岁以下），不允许聘请钟点工、临时工,不允许员工同时到其他项目交叉作业，并按照劳动法规定每月安排员工休息，如不安排休息的，中标人要负责支付员工加班工资。

★（2）报价人所聘请的员工必须符合劳动法规定。司机驾驶证必须符合驾驶洒水车类型的重型专项作业车。报价人须提供投入本项目的司机、后备司机2016年10、11月份缴纳社会保障资金的证明文件。（提供相关证明文件）
★（3）报价人支付给员工的月基本工资、福利不能低于：司机3500元/月（不含工具费、工具维修费及劳保费），且需为员工在云浮当地缴交社会保险（包括养老、医疗、工伤、失业、生育五大险种）、人身意外伤害保险300元/年/人，每年的环卫节、中秋节、春节需向员工发放节日慰问金分别不少于300元/人、200元/人、400元/人，每年的6-10月向员工发放降温费150元/月/人，否则，采购人在中标款中全额扣除。中标人没有按要求为所雇请的员工购买社会保险的，采购人将从中标人承包款中扣回相关社保费上缴区财政专户。上述员工工资及福利由中标人委托银行发放，中标人所聘请员工在没有违反劳动合同的情况下而被中标人解雇的，中标人需要按照劳动法规定进行赔偿。在每月20日前发放上一个月的员工工资。（提供承诺书）

（4）车辆管理：负责所有车辆运行所需的各类规费、维修费、保养费、车辆保管费、车辆保险费、油费等费用，以及车辆所产生的违章、交通事故由中标人自行处理；保持所有车辆内外的干净整洁；所有车辆必须保证能完成该项目的服务；所有车辆必须严格遵守交通规则，确保车辆安全行驶，并承担车辆使用过程中所产生的一切责任。（提供承诺书）

工具、劳保用品管理：项目实施时，报价人必须按《人员及工具配置一览表》的标准配足全新的工具、劳保用品，有关工具及劳保用品由中标人统一采购发放给员工，禁止将工具、劳保用品费用列入员工基本工资由员工自行购买。

相关设备、工具及劳保用品必须是正规专业厂家生产的合格产品，禁止使用自制或不合格产品。环卫反光工作服按采购人的要求统一定制，并在工作服背面喷上公司名称、工号等标志。采购时应将规格、式样送采购人确认。

    6、其他方面要求。

★（1）车辆要求：报价人必须自备8吨洒水车壹台（总质量16T、水罐容积8m³以上）、3吨机械湿式扫路车壹台（总质量6.4T、垃圾箱容积5m³、水箱1m³以上），共2台车。或可用壹台8吨多功能洗扫车替代上述两台车。自备车辆必须是报价人自有车辆，符合各项法律法规，排放标准达标，各项手续合法合规，各项功能正常，能正常使用，车龄不得超过10年。（提供相关证明文件）。

★（2）应急要求：中标人须有可用于应急调度的工具车（工具车要求可以为：洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车、喷雾车、垃圾收集车、垃圾压缩车），如不是报价人自有车辆需提供在有效的工具车租、借用协议，并承诺能长期为该项目服务。

★（8）报价人注册地须为云浮市城区（云城区）内或在云浮市城区（云城区）设有分公司（以营业执照为准）

人员及工具配置一览表

	序号
	项目
	配置数量标准

	一
	中标人自备车辆
	

	1
	8吨洒水车车
	1台

	2
	3吨湿式扫路车
	1台

	二
	中标人员配置要求
	

	1
	司机
	1名

	2
	后备司机
	1名

	三
	工具及劳保配置
	

	（一）
	清洗保洁作业工具
	

	1
	扫把
	2把/车/月

	2
	20米软胶管
	1条/车/季

	3
	铁铲
	1把/车/年

	4
	3KG洗洁精或洗衣粉
	2袋/车/月

	5
	消毒除臭剂
	2瓶/车/月

	（二）
	劳保用品
	

	1
	反光衣
	4套/人/年

	2
	口罩
	3个/人/月

	3
	袖套
	2对/人/年

	4
	布帽
	2顶/人/年

	5
	雨衣
	1件/人/年


四、商务要求

1、报价要求：报价人报价不得超过采购预算，否则不能通过初审。报价（中标款）包括人员经费（含基本工资、加班工资、社保费、意外保险、降温费、环卫节、中秋节及春节慰问金）；环卫设施运行费（含车辆运行所需的各类规费、维修费、车辆保管费、油费等费用）；工具费及劳保费；项目管理费；利润；税金等项目服务过程中所需的一切费用。在服务期内，对因物价调整（含降或升）而导致项目运行费用发生变化的，由中标人自行调整解决，采购人不再另行支付其他任何相关费用给中标人，由中标人按盈亏自负的方式解决，各报价人对此须充分考虑。
     2、《人员及工具配置一览表》所列内容是报价人每年必须投入该标段的成本，每年均不得低于此标准。
     除《人员及工具配置一览表》列出的内容外，对完成该项目服务所需的其他费用，无论报价明细表是否列出该项内容，均视为已经包含在报价中，采购人不再另付任何费用，并且中标人在履约中必须提供这些服务。
五、其他要求：

下列规定和要求所需的费用计入投标报价，一次包干。
（1）采购人对本次招标的报务项目每月组织不定期检查，检查标准和检查方法按《合同：违约罚则》进行。
（2）中标人必须随时接受采购人以及其他相关部门的监督、检查和指导，必须服从采购人组织的一些突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。
（3）合同期间，中标人必须根据承包合同中的各项条款履行各项职责，如发现中标人因组织措施不当、计划不落实、管理不严，所雇人员数量不足、设备维护不当，导致投标项目的服务质量达不到规定标准的，情况严重、屡教不改的，采购人有权视情况按合同作出严格的违约金处罚或做出解除合同的决定。
（4）中标人必须落实安全生产和安全防火措施，中标人应按采购人的要求，自行解决安全作业的问题。中标人在进行作业时，必须认真负责，严格安全作业操作，如发生任何安全事故，中标人负责安全事故处理及由此产生的一切经济和法律责任。
（5）中标人应严格遵守国家法律、法规和地方政府的有关规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有任何违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任，采购人有权视情况作出行当的违约金处罚或做出解除合同的决定。
（6）在合同期内，因城市建设发展，采购人管理需要调整中标人的工作量时，中标人要服从大局，采购人可相应减少或增加承包经费，经费增减标准按中标款增减办法计算。合同期满后采购人认为需要延长合同期（延期不超二个月）时，中标人必须服从，同时配合采购人做好相关工作，如中标人不同意延长合同期的，采购人没收其所交纳的合同履约保证金。
（7）中标人必须服从采购人组织的全民清洁活动及其他突击性的工作任务，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。
（8）中标人应配合采购人做好环境卫生知识及法律法规的宣传、监督工作，教育市民遵守有关城市环境卫生管理规定，积极配合搞好本投标项目的服务。
（9）严格分包及转包，如发现中标人擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。
（10）树立良好的职业道德，确保项目作业在安全文明的状态下实施，中标人法人代表是该承包项目的第一安全责任人，对项目实施过程的安全生产工作负全部的经济和法律责任。要经常对员工开展安全生产的教育和岗前培训工作，制定员工安全作业守则，并报采购人备案。
（11）中标人雇请的所有员工在日常工作岗位服务时，必须佩戴统一的工号牌上岗，穿戴统一的环卫反光服装（含袖套），反光服装的式样须按采购人的要求进行采购，确保美观实用。
（12）中标人员工在日常上岗服务时，必须以礼待人，着装整洁卫生，文明作业，不能喧哗嘈杂。
（13）在作业时间内中标人要按谈判文件规定及投标文件承诺配足工作人员实施现场作业，工作人员必须配备移动通信工具及轻便机动车以确保工作高效落实。
（14）中标人要按谈判文件规定及投标文件承诺的标准自行配足作业工具及相关机械设备实施现场作业，作业工具的管理及停放由中标人自行负责，作业工具的放置不能影响市容市貌。
（15）中标人必须按时参加采购人组织的有关工作会议和检查活动。
（16）中标人要建立强力有效的应急管理机制，出现应急工作时，应急队伍必须在30分钟内到达现场按采购人的要求实施应急处理工作。

★（17）因该路段正在申请纳入省道网，在承包期内服务管理权发生变化的，采购人不再作为业主，需要解除合同的，采购人须在解除合同前一个月内书面通知送达中标人；同时，向中标人付清应付未付的承包款（指终止合同当月全月的承包款），如数退还合同履约保证金。（提供同意书）
六、服务期
1、服务期限：叁年。自合同生效之日起叁年。（实际时间以与采购人签订承包合同之日起计算）

2、服务方式：

（1）本服务项目由采购人明确服务范围、服务内容及服务要求，中标人按要求组织人力、物力，科学有序完成中标范围内的工作任务。

（2）中标人包车辆、包人工、包工具、包环卫车辆管理、包质量、包任务、包规费、包安全的形式进行承包。本项目的人员及工具配置详见《人员及工具配置一览表》。

（3）采购人将该项目交给中标人，中标人按采购人的管理要求和标准组织工作，并接受采购人的指导、监督和检查验收。
七、付款方式
1、签订合同之日后，本项目的中标金额按每个月平均计算逐月支付，付款时间为每月30日前支付上月的款项。

2、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票。

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

5、中标人凭以下有效文件由采购人按上述方式支付货款：

(1)采购人出具的月度中标款结算书，结算书内容必须包含应发金额、扣除违约金金额、实发金额等内容；

(2)云浮市地税局开具的本项目员工月度缴交的社保保险凭证复印件（包括社会保险盖章《综合申报表》、《人员明细表》及《人员变动表》，提供原件核查）。

(3)云浮市地税局开具的中标款完税发票（发票金额=应发金额-违约金金额），中标人必须在支付中标款的当月25日前开出上月中标款的正式发票交到采购人。

(4)洒水车用水量凭证或缴费发票复印件（提供原件核查）。

(5)本项目员工考勤资料，该考勤资料须由采购人监管人员签字确认。

(6)本项目上月员工工资签领表或银行代发工资发放拨款清单。

以上资料缺一不可，否则，采购人有权拒拨当月中标款，且由此产生的责任由中标人自行承担。
第四部分

合 同 条 款
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

云杨公路机械化保洁服务项目
合 同 书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：     年   月     日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

发包方：云浮市云城区城镇综合管理和执法局(下称甲方)

承包方：                                （下称乙方）
  为适应城市建设发展的需要，配合云浮市大气污染防治攻坚工作，现根据云浮市创建国家卫生城市、创建国家园林城市需求，按照《城市道路清扫保洁质量与评价》（CJJ/T126-2008）等相关标准及规定，经甲乙双方协商，签订如下承包合同：

 第一条  承包项目范围及内容
 （一）承包项目：云杨公路机械化保洁服务项目

 （二）承包范围及内容：

 （1）范围：云杨公路机械化保洁服务项目主要指服务范围为云杨公路（桩号K+0+000-K5+520）罗乌隧道以西向云城区方向至河口余村接国道324路段，道路全长5.16公里，单边路宽约16米，来回作业里程为10.32公里。

（2）内容：负责该路段日常8小时的机械清扫、洒水作业。

第二条 服务内容及标准：

（一）主要服务作业内容
 （1）负责承包路段的机械清扫、洒水作业，必要时需对路面进行高压冲洗，恢复路面原色。

   （2）每年“五大节日”（元旦、春节、“两会”、五一、国庆）前、创建国家卫生城市、创建国家园林城市工作及在城区举行的各类重大活动时，乙方须按甲方的要求在本合同范围内完成洒水洗街、机械清扫和迎检整治工作的各项任务。
  （3）车辆管理：负责所有车辆运行所需的各类规费、维修费、保养费、车辆保管费、车辆保险费用（强制险+商业险）、油费、水费等费用，以及车辆所产生的违章、交通事故由乙方自行处理;保持所有车辆内外的干净整洁;所有车辆必须优先满足及完成该项目的服务；所有车辆必须严格遵守交通规则，确保车辆安全行驶，并承担车辆使用过程中所产生的一切责任。
（4）如遇上级领导参观、创卫、创园等迎检等重大活动时，本项目的作业任务和时间不受上述所定范围限制，乙方须无条件服从甲方另行指派的工作任务和作业范围。
 （5）在重大节日、主要活动期间和道路整修后清洁及台风、水浸等意外事件及甲方有重大工作任务或突击性任务时，乙方应及时配合甲方提出的临时性要求，按标准完成相关工作任务。但承包经费不另增加，甲方另有约定的除外。
 （二）作业时间要求：
（1）作业时间以满足云杨公路日常保洁需要为前提，具体作业时间为：每天8：00－18：00时，如甲方认为有需要延长、调整作业时间或作业次数的，乙方必须服从安排。雨天可酌情减少洒水次数。
   （2）中午安排2小时的休息时间，乙方必须根据路面保洁的情况而灵活安排休息时间 。

   （3）洒水车全年作业时间为317天（即除去司机每月4天休息日），机械扫路车全年作业时间为180天，即每隔一天作业一次。
（三）作业质量标准。根据我市创建国家卫生城市、国家园林城市、省级文明城市及云浮市大气污染防治工作需要，本项目的服务作业质量标准必须达到《城市道路清扫保洁质量与评价》（CJJ/T126-2008）的相关规定，具体如下： 

乙方要切实负起道路洒水降尘、机械清扫质量责任，每天对纳入保洁范围的道路进行巡视，掌握道路洒水、机械清扫质量情况，及时合理调动车辆实施道路洒水、机械清扫作业，确保道路保洁作业符合国家规定的道路运输管理法律、法规要求；达到《城市道路清扫保洁质量与评价》（CJJ/T126-2008）的相关规定；确保路面无扬尘、无沙石粉尘污染现象，保持路面本色。具体要求如下：
   （1）道路清洗时，喷水设备的水压调整适当，调整好水流幅宽，能把吸附路面的粉尘冲洗掉。

   （2）路面洒水、清扫作业时，洒水车、扫路车车速不超过20km/h;进行洒水过程中必须开低音音乐的警示喇叭。

    （3）洒水清洗、清扫时不得漏洗（漏冲）、漏扫，洒水车注意调整高度和水压。作业结束后，应做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围基本无泥沙和积水。经洒水、清扫后的道路，随机抽查每100米范围内油渍、痰渍和粪便渍少于5处，沙、泥少于2平方米。

    （4）如路面积泥、沙石、污迹等污染较为严重时，可适当添加洗洁精等清洁液，洒水车与扫路车配合洗刷路面，反复冲洗，直至路面见本色。必须按规定的范围和时间完成道路清洗、清扫作业，禁止出现少洗、漏洗、少扫、漏扫现象。

    （5）作业结束后须对扫路车、洒水车（含罐体）进行清洗、消毒，保持车容整洁，车体外部无污物、灰垢、标志清晰。                        

    （6）要做好车辆运行情况详细记录，有关记录每月报送甲方备案。

    （7）按作业时间实施作业，作业人员及设备足够、无缺岗、无迟到、无早退现象。

（8）洒水、清扫后的路面无扬尘、无积水、无有色垃圾、无沙石粉尘污染现象，保持路面干净清洁。

 （四）车辆管理：

车辆要求：乙方必须自备8吨洒水车壹台（总质量16T，水罐容积8m³以上）、3吨机械湿式扫路车壹台（总质量6.4T，垃圾箱容积5m³，水箱1m³以上），共2台车。或可用壹台8吨多功能洗扫车替代上述两台车。自备车辆必须是乙方自有车辆，符合各项法律法规，排放标准达标，各项手续合法合规，各项功能正常，能正常使用，车龄不得超过10年。

  （1）乙方使用的各类车辆必须停放在有专人看守的专业停车场。
（2）做好设备、车辆的管理、 维护、保养工作。
（3）要保持车辆外观美观整洁、标牌清晰。

（4）为配合各项创建工作，每年需更换罐体宣传标语约2-3次。

（5）洒水车罐体出现有生锈、破损须及时修补并上漆。

（4）每月定期由经甲方认可的维修厂对车辆（含罐体）实施保养维护，每季度月底乙方须将由维修厂出具的保养维护证明文件提交一份给甲方备案。
（5）涉及车辆的年审、购买车辆年票及保险等法定检测及收费，乙方须按时办理。保险购买险种组合包括：“交强险+车辆损失险+商业第三者责任保险(50万)+司机座位责任险(5万/座)+乘客座位责任险(1万/座)+玻璃单独破碎险(国产玻璃)+不计免赔(三者/车损/司机/乘客)。”
（6）作业车辆出现故障时，乙方须立即进行维修，故障出现后1小时内通知甲方，并在最短时间内修复车辆，如不能及时修复，乙方需自行投入备用工具车进行作业，不得中断洒水降尘作业超过2天，机械清扫中断不得超过3天。由此出现的作业中断、延迟等违约责任由乙方自行负责。

（7）每天作业前或作业结束后要对车辆全面检查维护，并做好相关检查记录，确保车辆性能良好，严禁车辆带病作业。
（8）乙方必须负起作业期间的安全管理和劳动管理责任，承包期内发生劳动纠纷、人员伤亡、车辆损失等安全事故，由乙方负一切经济和法律责任。
（9）乙方作业时必须严格遵守国家和地方道路交通管理规定，不得因作业而造成交通堵塞，出现交通违法行为的，相关经济及法律责任由乙方负责。
（10）作业人员的制服、反光带、反光帽、袖套等需按甲方的要求统一款式、颜色，由乙方负责购买配发，并承担所需费用。员工作业时必须穿戴。
（11）乙方须建立安全管理制度，每月定期对司机及其他作业人员开展安全管理教育。
（12）在作业时，须在显眼位置设置足够的安全警示标志，如须实施逆向行驶作业的，须在道路两头设置禁行标志。
 (13)车辆所产生的违章、交通事故由乙方自行处理。

（五）应急作业要求

云杨公路发生突发、紧急、特殊的应急事件、重大节假日或有特殊任务需要紧急调配洒水车、扫路车和人员投入时，乙方及其员工必须服从甲方的调遣和指挥并参与应急或加班工作，在接到甲方的通知后，乙方必须在30分钟内组织足够的设备和人员到达现场实施应急作业。

1）暴雨造成大面积污染街道（污泥厚度达到3cm的才能计算）及油污染道路的，从500平方米起计（不足500平方米的不计），按每平方米5元的标准补偿给乙方。

2）清理建筑垃圾的，从1立方米起计（不足1立方米的不计），按每立方米60元标准给予补偿。
   第三条 其它方面
   1、树立良好的职业道德，确保项目作业在安全文明的状态下实施，乙方法人代表是该承包项目的第一安全责任人，对项目实施过程的安全生产工作负全部的经济和法律责任。要经常对员工开展安全生产的教育，制定员工安全作业守则，并报甲方备案。
   2、乙方雇请的所有员工在日常工作岗位服务时，必须佩戴统一的工号牌上岗，穿戴统一的环卫反光服装（含袖套），反光服装的式样须按甲方的要求进行采购，确保美观实用。
   3、乙方员工在日常上岗服务时，必须以礼待人，着装整洁卫生，文明作业，不能喧哗嘈杂。
   4、乙方必须做好员工的岗前培训工作。
   5、在每年“五大节日”（元旦、春节、两会、五一、国庆）前及本项目内有重要活动（含商业活动）时，乙方要按应急机制加强洒水、清洗工作的安排。
   6、乙方必须按时参加甲方组织的有关工作会议和检查活动。
   12、乙方要建立强力有效的应急管理机制，出现应急工作时，应急队伍必须在30分钟内到达现场按甲方的要求实施应急处置工作。

第四条  中标人在签订合同后必须完成以下事项，无法完成的甲方有权取消中标资格。

（1）签订合同后5个工作日内中标人自备8吨洒水车壹台、3吨机械扫路车壹台共2台车。或8吨多功能洗扫车壹台。车辆要求必须符合谈判文件规定。

（2）人员配置：按谈判文件要求配备司机1名。

（3）中标人必须在合同签订后5个工作日内在云杨公路沿线设置1个洒水车取水点，管径与消防栓管径相同，必须与洒水车取水相匹配，能使洒水车30分钟内装满一箱水。

（4）合同履约保证金：在签订合同时，乙方人要向甲方缴交合同履约保证金：（合同履约保证金计算公式=第一年中标金额×5%）。在合同有效期内，乙方履行合同、不存在涉及与本项目有交的第三方经济纠纷行为的，合同期满经甲方验收合格且向社会公示没有异议后一个月内，甲方如数（不计息）退还乙方。如果乙方拒绝提交履约保证金，甲方将有充分理由取消该中标资格，没收其投标保证金，乙方应承担违约责任。

乙方因违约或其它原因给甲方造成损失的，乙方应以履约保证金抵偿，不足以抵偿部分应在收到甲方通知之日5个工作日内支付，否则，甲方有权单方面终止乙方的中标资格和采购合同并继续追偿损失，乙方由此遭受的一切损失和后果由其自行负责。如甲方同意乙方继续履行采购合同，乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内重新补足履约保证金。
第五条  承包期限
从   年  月   日起至   年  月  日止。
第六条  承包金额及拨款方式
   （一）承包金额（人民币，下同）:

承包费包括包括人员经费（含基本工资、加班工资、社保费、意外保险、降温费、节日补助）；环卫设施运行费（含车辆运行所需的各类规费、维修费、车辆保管费、油费、水费等费用）；工具费及劳保费；项目管理费；利润；税金等项目服务过程中所需的一切费用。在承包期内，对因物价调整（含降或升）而导致项目运行费用发生变化的，由乙方按盈亏自负的方式自行调整解决，甲方不再另行支付其他任何相关费用给乙方。
  （二）承包款支付方式：

1、本项目的中标金额按每个月平均计算逐月支付，付款时间为每月30日前支付上月的款项。

2、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票。

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

5、中标人凭以下有效文件由采购人按上述方式支付货款：

(1)采购人出具的月度承包款结算书，结算书内容必须包含应发金额、扣除违约金金额、实发金额等内容；

(2)云浮市地税局开具的本项目员工月度缴交的社保保险凭证复印件（包括社会保险盖章《综合申报表》、《人员明细表》及《人员变动表》，提供原件核查）。

(3)云浮市地税局开具的承包款完税发票（发票金额=应发金额-违约金金额），中标人必须在支付承包款的当月25日前开出上月承包款的正式发票交到采购人。

（4）洒水车用水量凭证或缴费发票复印件（提供原件核查）。

(5)本项目员工考勤资料，该考勤资料须由采购人监管人员签字确认。

(6)本项目上月员工工资签领表或银行代发工资发放拨款清单。

以上资料缺一不可，否则，采购人有权拒拨当月承包款，且由此产生的责任由中标人自行承担。
 第七条   双方责任
   （一）甲方责任
1、在乙方达到服务标准的情况下，按约定时限和方式将承包款足额拨给乙方；
2、严格按照标准对乙方的管理作业进行定期检查和不定期抽查，并向乙方提供必要的业务指导；视管理需要,甲方可随时对考核办法及方式进行调整，乙方对此必须配合执行。
3、检查考核时甲方不得故意为难乙方，检查情况要做好记录，要求乙方整改的工作要明确告知，对确需实施处罚的，需经甲乙双方现场察看情况属实后并签字认可。如乙方未到场或到场后拒不签字或无法联系的，甲方有2人在场作证或有照片、录像、录音、第三方投诉等证据之一，甲方也可作出处罚决定，处罚有效，乙方必须执行。
    4、配合相关执法部门对违反城市市容环境卫生管理的行为进行查处。
  （二）乙方责任
1、遵守国家的有关法律法规以及本合同的有关约定条款。要在内部建立劳动纪律、路段岗位编排、工具及设备使用计划、工作质量的服务管理制度、项目应急方案、项目日常实施方案并报甲方核准后实施；承包管理人员必须坚持每天检查承包范围各项服务工作的完成情况，发现不符合服务作业质量标准的，要主动加以整改，确保日常服务运作的高效管理。
2、承包期限内，乙方应按照《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（cjj/t126-2008）、云浮市大气污染防治工作要求及本合同标准实施机械化保洁作业，做到科学组织、及时落实、保质保量完成各项工作任务。
3、对项目实施所需的一切劳动力、生产资料由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。
4、机械化保洁质量要接受甲方的监督，甲方每月不定期采取普查和随机抽查相结合的办法（有关办法甲方可视需要进行调整，乙方必须执行），对乙方的机械化保洁质量进行检查。如因项目服务质量不达标而发生被处罚或解除合同情况的，后果由乙方负责。所处罚的款项由乙方全部承担，严禁将处罚款全额转嫁到一线员工身上。
5、配合甲方做好环卫宣传工作，对违反城市环境卫生管理规定的行为进行有效制止、劝阻；出现特发性事件污染街道或重大节日及市的重大活动时，乙方要按甲方的要求做好相关工作。
6、如有消极对抗行为而影响本合同各项条款执行的，由此而造成的一切责任由乙方承担。
7、必须依法用工，所雇请的工作人员必须按照《劳动法》建立劳动合同关系；雇请的工作人员名单及所签订的劳动合同（复印件加承包公司公章）要报甲方备案；雇请的服务人员要持证上岗；

8、乙方必须配备好项目实施所需的设备、工具及劳保用品。设备的保养、维修等管理责任由乙方自行负责,禁止将工具、劳保用品费等费用列入员工基本工资。
9、乙方实施项目作业时必须执行国家有关安全生产的法律、法规及标准。避免出现安全生产事故。承包期内发生安全生产责任事故或其他违法行为的，由乙方承担一切法律责任及经济赔偿责任。
10、未经甲方同意严禁分包或转包。

（三）第三方因素

（1）因该路段管辖权发生变化的，甲方不再作为业主，需要解除合同的，甲方须在解除合同前一个月内书面通知送达乙方；同时，向乙方付清应付未付的承包款（指终止合同当月全月的承包款），如数退还合同履约保证金。

 违约处罚。承包期内，甲方派出工作人员对乙方的工作进行现场监督检查,如发现乙方未能履行承包合同相关条款,甲方按以下标准对乙方实施经济处罚。

    1、乙方有下列情况之一的，每次（每处）乙方支付甲方违约金300元；
（1）道路洒水清洗时，喷水设备的水压没有调整到适当水压及水流幅宽进行作业的。
（2）路面机械化作业时，洒水车、扫路车车速超过20km/h;洒水车进行洒水洗街过程中没有开低音音乐的警示喇叭。
（3）每天作业结束后没有对洒水车（含罐体）、扫路车进行清洗、消毒，保持车容整洁，车体外部有污物、灰垢、标志不清晰。
（4）管理人员没有每天做好车辆运行情况的详细记录，没有把有关记录每月向报送甲方备案的。
（5）保洁后的路面有大面积扬尘、积水、沙石粉尘、垃圾等污染现象，路面不够干净清洁的。
（6）甲方根据路面垃圾量、尘土量、天气情况和空气质量等情况要求乙方增加道路清洗次数，乙方不服从安排的。

（7）不按照甲方要求更换洒水车罐体宣传标语的。

 2、乙方有下列情况之一的，每次（每处）乙方支付甲方违约金500元；
（1）洒水、清扫时漏洒（洗、漏冲）、少洒（洗）、漏扫、少扫，洒水车没有注意调整高度和水压，作业结束后，没有做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围基本无泥沙和积水。经保洁后的道路，随机抽查每100米范围内油渍、痰渍和粪便渍多于5处，沙、泥多于2平方米。
（2）机械化保洁作业时水压调整不适当，洒水车、扫路车、人工洗刷未能相互配合，以及未能消除路面的积泥、沙石、、垃圾、污迹。清洗被严重污染的路面时，没有反复冲洗，直至路面见本色。
（3）发生道路环境突发污染事件（自然灾害和事故灾害）后，乙方没有在1小时内派出车辆到达现场实施清洗、清扫。
（4）没有按规定的范围和时间完成道路机械化保洁作业，出现漏洒（洗）（漏冲）、少洒（洗）、漏扫、少扫现象的。

   （5）车辆出现故障未及时上报甲方，未及时修复好故障的。

   （6）洒水车中断作业超过2天、扫路车中断作业超过3天的。

   （7）车辆未停放在有专人看守的专业停车场的；  

（8）未按要求做好洒水车、扫路车的管理、维护、保养工作的；
   （9）未经甲方同意，未优先完成本项目作业，私自将车辆用于其他服务的。
    3、其它方面
    （1）出现突发性污染道路事件、重大节日、重大活动整治行动时，乙方未能按甲方要求做好相关处置工作的，甲方有权另请他人处置，所需要的费用(人工费按150元/天·人计、其它费用按市场价计算)在乙方的承包款中支付。
    （2）甲方对乙方发出限期整改通知书，在限定时间内没有响应的，乙方支付甲方违约金1000元。
（3）乙方在一个工作月内受到甲方处罚累计达到五次的，甲方加罚乙方当月承包款总额的2%。
（4）不按要求参加甲方组织的有关工作会议或其它相关活动的，乙方支付甲方违约金200元。
（5）乙方员工不佩戴统一的工号牌、穿着统一的工作服上岗，乙方支付甲方违约金100元。
（6）乙方将工具费、劳保用品费、工具维修费列入员工基本工资的，每列入一人，每处乙方支付甲方违约金300元。

（7）乙方的服务不符合本合同要求而受到市民投诉，经调查属实的，对每宗投诉乙方支付甲方违约金200元。

（8）乙方没有建立强力有效的应急管理机制，处理应急工作的队伍和配备必要的应急工具设备的；出现应急工作时，应急队伍在30分钟内未能到达现场并按甲方的要求实施应急处置工作的，每处乙方支付甲方违约金1000元。

（9）乙方不按照合同及谈判文件要求购买车辆相关保险的，甲方有权从承包款中代为购买。
（10）乙方未经甲方批准，单方面终止合同的，甲方有权不支付该月承包款。

第九条  违约责任
（一）甲方违约责任 

1、甲方如不能按期拨付资金，每延期一天，需向乙方支付延期拨付资金每日2‰滞纳金；
2、甲方单方面终止合同的，按照本项目一个月承包款的标准支付给乙方作为补偿。
3、乙方提出解除合同申请，甲方未能于15天内书面回复乙方的，甲方要补偿一个月承包款给乙方。
（二）乙方违约责任
乙方有下列现象之一，当违约处理，甲方可单方解除本合同关系，且甲方还需追究乙方由此而引起的法律及经济损失责任。
1、乙方自行终止合同，不履行本项目服务职责的，包括乙方虽提出解除合同申请，但在甲方书面回复前，擅自不履行合同责任的。
2、乙方承包项目连续3个全天或月累计5个全天无实施机械化保洁作业的。
3、乙方连续5次或月累计10次没有在规定时间完成工作任务。
4、在元旦、春节、“两会”、五一、国庆等重要节日，市创国家卫生城市、国家园林城市活动，城区举行各类重大活动时乙方未能按甲方要求做好相关机械化保洁工作的。
5、因乙方未能按标准做好项目机械化保洁服务工作而受到新闻媒体月内负面报道二次或受到市民就同一问题连续投诉三次的。
6、未经甲方同意，擅自分包或转包的。
第十条 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第十一条 合同附件。本合同附件与合同、具有同等法律效力，与本合同同时生效。
第十二条  合同经甲乙双方签字后生效。本合同发生争议，由双方协商或调解解决，如协商或调解不成的，通过向云城区人民法院提起诉讼解决。
第十三条  本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，采购代理机构和财政管理部门各留一份备案，合同从签订之日起生效；谈判文件、投标文件、双方在评标过程中签署的资料及在项目实施过程中签署的相关补充协议与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
代表：                                 代表： 

签定地点：
签定日期：    年   月  日              签定日期：    年   月  日
开户名称：
银行帐号：
开 户 行：

第五部分

报 价 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3.
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	4. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	5. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标文件完整、符合投标文件文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按

照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

一、报 价 表

投标报价总表

[货币单位：人民币元]
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	项目内容
	
	

	2
	其他费用
	
	

	总计
	大写：                        （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价。

    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。

    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的       （项目名称）       货物及服务的谈判文件的全部内容，我方：            (报价人名称)作为报价者正式授权          (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本报价的一切事宜。

    在此提交的报价文件,正本一份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价报价表

二、 报价文件第二部分

（一）  报价函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                 ；

（五）  商务响应表及差异表；

（六）  按谈判文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表。

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套(以U盘形式)。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为445300-201611-160001-0024的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价报价表）；

（三）本报价文件的有效期为谈判日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行谈判文件以及谈判文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次谈判支付或将支付的服务费列于谈判文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201611-160001-0024）中。

（十） 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

                                地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

  本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）       项目谈判[采购编号为：445300-201611-160001-0024]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的      （项目名称）           采购项目的供货及相关服务的谈判[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                            企业名称（盖章）： 

                                  日  期：

5．资格证明文件格式
[说明]报价人应按照谈判文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  5.1  《法人营业执照》复印件

5.2  《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

  5.3  《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》

  5.4  《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件

  5.5、 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

6. 退保证金说明格式
退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表

付款内容

付款金额：

元

￥

已付金额：  

元

￥　

付款方式：                                          

1.现金；

2.支票；

 3.转账 ；

4.保函；

5.其它（电汇）；

资金来源：

保证金

备注： 

经办及审批

申请人：

采购部门负责人：

合同管理人员审核

财务部门审核




7．商务响应表格式

7.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

7.2一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供对应项目的主管部门审查意见。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	完工期/服务期：合同生效后      天内完成并可交付验收
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：ZB 445300-201611-160001-0024
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务谈判中获成交（采购编号：445300-201611-160001-0024），我方保证在收到《成交通知书》后，按谈判文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

  9.1  报价人简介；

  9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）
  9.3  报价人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）。

  9.4  关于诉讼；

  9.5  名称变更证明；

  9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍）

报价人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、报价人财务情况
	
	主营业务收入
	净利润

	
	2014年
	
	

	
	2015年
	
	


报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

 9.2  报价人提供近2年相关项目业绩

业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	主要用户名称及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年相关项目的业绩； 

2、须提供所填业绩的合同证明文件或验收报告。（不提供合同证明文件或验收报告的业绩无效）

9.3  近 二 年的财务报表

报价人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）；

9.4  关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次谈判，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

三、技 术 响 应

10．服务方案响应文件格式

[说明]报价人应按照谈判文件的要求，根据《用户需求书》要求、内容做出全面响应并编制技术服务方案。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

10.1   用户需求响应表

10.2   技术服务方案

10.3   采购人配合条件

10.4   质量保证
用户需求响应表

[说明]    报价人应根据投标的实际情况对谈判文件中《用户需求书》实施内容、完成期限、质量控制、成果验收、服务要求等作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。
请注意：以下标有“★“部分为必响应条款，如不响应，作废标处理。

	用户需求书
	响应情况
	差异描述

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

10.2   

技术服务方案

[说明]报价人按照谈判文件的要求，提出完成本项目的技术服务方案，内容包括但不限于以下各项：

10.2.1、人员配备方案

人员配备:包括但不限于拟为本项目配置的管理人员、技术负责人概况，各类技术人员数量和专业素质，以及人员的分工与岗位设置。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

 日    期：

10.3技术力量

10.3.1  人员配备方案
项目负责人简历
	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	毕业院校及专业
	

	参与已完成规划的项目情况

	时  间
	项目名称
	项目规模
	该项目中任职
	规划方向

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	目前承担的任务

	时  间
	项目名称
	项目规模
	该项目中任职
	规划方向

	
	
	
	
	


说明：项目负责人应提供职称证书、资格证书的复印件。

报价单位名称（盖章）：

                                          授权代表（签字）：

                                          日    期：    年   月   日

本项目专业技术人员及售后服务人员概况
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


附：1、有关个人学历、认证证书及职称等证明文件（复印件）

2、在项目执行过程中，若有人员变更，须经采购人同意。

报价人（盖章）：

                                          授权代表（签字）：

                                          日    期：    年   月   日

10.4  质量保证

质量保证体系

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》中的相关内容，详细说明报价人如何保证服务质量，并列出具体的措施。

提供项目质量保证的承诺书。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.5   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

11、同意采购文件条款声明格式
同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的云杨公路机械化保洁服务项目的服务竞争性谈判[采购编号为：445300-201611-160001-0024]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
12．唱标信封

唱标信封内装：

12.1 从报价文件正本中复印的投标报价总表；

12.2投标保证金交付收据复印件；

12.3 退保证金说明（正本）；

12.4报价函；

12.5法定代表人授权书；

12.6同意采购文件条款声明格式。

