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第一部分

磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区林业局（以下简称“采购人”）的委托，对云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目（编号：445300-201704-0327002-0002）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目
2、预算金额：¥102.67万元
3、项目内容及数量：详见用户需求书。

4、用途：详见用户需求书。

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。

5.2.  本项目采购本国服务，不接受进口产品投标。

5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4.  监管部门：云浮市云安区财政局。

报价人应对项目内所有的采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。
二、合格报价人资格条件

1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】
3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

4、本项目不接受联合体报价。
符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。

供应商凭以下证件的复印件（加盖公章），购买磋商文件：

1、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】
2、经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；
3、法定代表人、被授权人身份证（正反面）复印件并加盖公章；

4、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1、获取磋商文件时间：2017年5月5日至2017年5月11日08：30-17：30（工作时间）。
2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

3、获取磋商文件方式：现场购买，不予邮寄。

4、磋商文件售价：人民币150元/套（售后不退）；

（备注：供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交报价文件时间：2017年5月17日上午09：00-09：30（北京时间）

2、报价截止时间：2017年5月17日上午09：30（北京时间）

3、磋商时间： 2017年5月17日上午09：30（北京时间）
4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

5、请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与磋商。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云安区林业局
采购人地址：云浮市云安区林业局
2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话： 0766-8399669
采购代理机构传真： 0766-8399669 

六、 采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：古先生

采购项目联系人电话：0766-8638806

七、磋商文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目磋商文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日后五个工作日。

八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)及云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
广东晓君招标采购代理有限公司

2017年5月4日

第二部分

报 价 人 须 知
一、说明

适用范围

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属部门集中采购项目。

1.2   资金来源：财政资金。

定义

“采购人”指本采购项目的委托人。

“采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

“报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。

“成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
“货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。

“服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
合格的报价人

   3.1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】
3.3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
   3.4、本项目接受联合体报价。
二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
磋商邀请函；
报价须知；
用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     磋商文件的澄清
采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     磋商文件的补充和修改

3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件
1     报价文件的编写
报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；

2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3     报价文件的签署、装订和密封

报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件盖章才有效。

报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。
报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。 

报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
封套均应按以下要求标记：
	（正本/副本/报价信封）

于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）

项目名称：云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目   

收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          

编号：445300-201704-0327002-0002
报价人名称：                                  

报价人地址：                                  邮政编码：

报价人代表：                                  联系电话：


封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
报价人提交报价文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：
（1）从报价文件正本中复印的报价报价总表；

（2）报价保证金交付收据复印件；

（3）退保证金说明；（正本）

（4）报价函；

（5）法定代表人授权书；

（6）同意磋商文件条款声明格式；
3.12  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

4     报价有效期
从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为人民币贰万元整（￥20,000.00元）；
报价保证金是报价文件的组成部分。

5.2
报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。

5.3
报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公账户直接存入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

  账号：80020000008889127

        开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社西区分社
财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668
[递交报价保证金请注明：采购编号445300-201704-0327002-0002]

（2）保证金的提交时间要求：报价截止时间前1天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。
（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

5.5
成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6
下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）
报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、磋商及评审

1
磋商小组

1.1
本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。

1.2
磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    磋商程序

磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。

磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。

在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2
磋商评审程序和评审方法

 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过

       资格性审查的投标人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出

       实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投

       标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否

       则将被淘汰。
（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
（4）  服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×20
如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。

2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

4）属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

   5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。   

   6） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 

   7） 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 

   8） 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

   9） 报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除

（5）  服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分
	价格评分

	权    重
	90%
	10%


评标总得分=服务商务评分×90%＋价格评分×100%

4.3
推荐成交报价人

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
4.4
评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.5
磋商、评审过程的保密性。

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费

5.1   成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2   成交结果公告

（1） 采购代理机构将在①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）⑤中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

5.3   质疑和投诉

（1）     供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
（2）      质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。

（3）      质疑人提交质疑书为一式五份（正本一份，副本四份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

（4）      质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

（5）      政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

（6）      质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

（7）      质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

（8）      质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
        报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（9）  采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司


地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300

联系人：李小姐

（10）    报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市云安区财政局政府采购管理股

地  址：云浮市云安区白云路

电  话：0766-8638906

邮  编：527500
5.4   成交通知书及中标通知书
中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5   签订合同

成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《成交通知书》。

5.6  成交服务费

（1）、中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	费率

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%


例如：某服务招标中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×0.8％＝2.4万元

合计收费＝1.5＋2.4＝3.9万元
 (2)成交服务费以人民币支付。

(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

(4)成交服务费不在报价中单列。

(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

    5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、磋商文件的解释权

7.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 

云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目（编号：445300-201704-0327002-0002）初步评审细则表
                            评委签名：____________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	报价价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥102.67万元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目（编号：445300-201704-0327002-0002）服务商务评分表
                            评委签名：____________

	                                                                                                                                    报价单位

评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	报价文件按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确等情况进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	

	实施方案
	优得8-7分；良得6-4分；差得3-1分。 
	8
	

	关键施工技术、工艺及项目项目实施的重点、难点和解决方案
	优得8-7分；良得6-4分；差得3-1分。 
	8
	

	劳动力和材料投入计划及其保证措施
	优得8-7分；良得6-4分；差得3-1分。 
	8
	

	质量保证与承诺
	优得8-7分；良得6-4分；差得3-1分。 
	8
	

	应急方案
	1、针对本项目的管理方案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细得 8-7 分。

2、针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案一般得6-4分。

3、针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案较差得3-0 分。
	8
	

	项目团队资质
	项目团队里有林业高级工程师每提供1个得2分，最高得4分；林业工程师3个（含3个）或以上得2分，2个或以下得1分；不提供得0分。（提供证明文件复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分）
	6
	

	企业信用
	报价人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的报价人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分））
	3
	

	
	报价人获得中国造林绿化信用企业证书，评定AAA等级或以上的得3分，AA等级得2.5分，A等级得2分；BBB等级得1.5分，BB等级得1分，B等级得0.5分，对获得B级以下等级的报价人不予得分。（提供省级以上信用评价机构出具的并在有效期内的证书复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分））
	3
	

	综合实力
	横向比较各报价人的综合实力：优得10-7分；良得6-4分；差得3-1分。
	10
	

	同类项

目业绩情况
	根据各报价人提供的2014年1月1日至今已完成过的同类（含封山育林）造林面积业绩的每提供一个得2分，最高得12分。（以有资质的招标采购代理机构发出的中标通知书和合同为准，提供复印件加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分）
	12
	

	履约便利程度
	以报价人注册的苗圃场地情况，开标截止日前苗圃场经营面积达100亩或以上（以林木种子经营许可证和林木种子生产许可证及相关文件复印件加盖公章作为证明文件，原件核查，不提供原件核查不得分）：云浮地区得8分；广东省内得5分，广东省外得1分，其他得0分。
	8
	

	
	售后服务机构：注册地在云浮地区或设有分公司得3分，没有得0分（以营业执照为准，提供复印件并加盖公章）。
	3
	

	合            计
	90
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。

    2、磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

项目概述
1、项目名称：云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目 
2、项目预算: ¥102.67万元； 
3、原有生态景观林带建设概况
广梧高速公路云浮市云安区段的公里里程为18公里，沿线两侧25米宽林带可绿化的建设长度为16822m。云浮市云安区已完成建设广梧高速沿线生态景观林带及景观节点 1080亩。其中景观林带折合面积共603.7亩,景观林带特殊段折合面积9.6亩，景观节点面积466.3亩。
林带沿线土地为丘陵山地，立地条件不一，大部分坡度较平缓，土壤质地较好，土层中等，局部地方有水土流失。现有林地优势树种以马尾松、湿地松、杉木等针叶树种为主，郁闭度普遍不高，生长状况一般，景观水平整体质量不高。
4、指导思想
以发挥森林生态功能为优先前提，在现有已建设的生态景观林带的基础上，按照规划主题的总体要求，因地制宜、适地适树，搭配种植优良乡土树种，采用补植套种、加强抚育管护的技术措施对现有已建设但景观效果较差的林带进行完善提升，以达到加速景观林带林木的生长，增加密度，改善景观林带林分组成和结构，提高景观林带景观效果的目的。
5、设计原则
1）坚持因地制宜、突出特色的原则
根据已建设景观林带土地特点，合理确定绿化方式，优化树种配置模式，提高绿化美化效果，乔、灌结合，突出特色。
2）坚持适地适树、突显景观的原则
根据本地区的气候与土壤条件，选择适应性强、病虫害少的乡土阔叶树种造林，适当选用少量经过长期引种驯化且表现好的外来树种。充分利用当地的资源禀赋，以当地特色乡土阔叶树种为基调树种，营建森林景观，展示地方景观特色，坚持生态化、乡土化，注重恢复和保护地带性森林植被群落。
3）坚持依据现有、优化提升的原则
要在现有已建的景观林带基础上进行优化提升，在绿化基础上进行美化生态化。注重与沿线的湿地、农田、果园、村舍等原有生态景观相衔接，注重与各地防护林、经济林、绿道网等建设统筹实施，充分实现各种生态建设项目的整体效益。
4）坚持生态优先、多效益兼顾的原则
以发挥森林生态功能为前提，建设生态景观林带的苗木应尽量保留原有树冠，禁止使用截杆苗木造林，增强绿化美化效果。在生态景观林带建设中，突出地方绿化特色，实现生态、经济、社会效益的统一。
6、主要依据
1）广东省人民政府《关于建设生态景观带构建区域生态安全体系的意见》（粤府[2011]101号）；
2）广东省绿化委员会、省林业局《广东省生态景观带建设规划（2011-2020年）》；
3）广东省财政厅《关于下达2015年生态景观林带建设资金的通知》（粤财农[2015]429号）
4）《云浮市一城三江三线生态景观林带建设规划（2011-2015年）》；
5）《生态景观林带作业设计技术规范》（DB44/T 1109-2013）
6）《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；
7）《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》（LY5141-1999）；
8）《封山（沙）育林技术规程》（GB/T15163-2004）；
9）广东省财政厅《关于提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金我（第二批）的通知》（粤财农[2016]374号）
10）《广东省林业厅关于下达2017年四大林业重点生态工程建设任务的通知》（粤林[2017]6号）
7、项目建设范围
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目是对原已完成建设的1080亩（景观林带折合面积共603.7亩,景观林带特殊段折合面积9.6亩，景观节点面积466.3亩）广梧高速公路云浮市云安区段生态景观林带及景观节点进行改造提升。
8、项目分布
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目建设分布在广梧高速云安段沿线的六都镇、高村镇，共53段林带、9个节点，总面积1080亩。其中六都镇14段林带、1个节点，面积266亩；高村镇39段林带、8个节点，面积814亩。
建设布局表
                                                                单位：米、亩    
	乡镇
	合计
	景观林带
	景观节点
	比例

	
	
	长度
	面积
	
	

	六都镇
	266
	5010
	169
	97
	24.6%

	高村镇
	814
	11812
	444.3
	369.7
	75.4%

	合计
	1080
	16822
	613.3
	466.7
	100%


二、项目要求
（1）完善提升类型及方式
    1）生态景观林带
按照生态景观林带规划主题的总体要求，对原有的25米宽的景观林带在春季进行一次全面的套种补植，及秋季对原有已种植及当年新种的目的树种进行一次全年抚育除草及追肥，采用无患子大苗对景观林带原先种植的死株、缺株进行补植和加密，增加林带的密度，使其形成多层次的绿化景观带。
对原先景观林带中森林景观较好的果林地，继续采用封育管护的方式，维持其自然的森林景观状况。
2）生态景观林带特殊段
对原有起连接作用的景观林带特殊地段在春季进行一次全面的套种补植，及秋季对原有已种植及当年新种的目的树种进行一次全年抚育除草及追肥，采用无患子大苗对景观林带特殊段原先种植的死株、缺株进行补植和加密，增加林带的密度，使其形成多层次的绿化景观带，确保其连带状。
3）景观节点
对各景观节点在春季进行一次全面的套种补植，及秋季对原有已种植及当年新种的目的树种进行一次全年抚育除草及追肥，采用无患子小苗及格木对景观节点原先种植的死株、缺株进行补植和加密，增加林带的密度，使其形成多层次的绿化景观带。
（2）树种选择
按照树种选择要适合当地生长、有地方特色，满足构建“结构优、健康好、景观美、功能强、效益高”全国最好林相的要求，并结合地方实际情况、造林地的立地条件以及云安区原有景观林带的规划主题与树种的生长表现，本次设计主要选用无患子及格木2个树种，无患子选用大苗（米径3cm，苗高2m以上）及小苗（头径0.8cm，苗高80cm）两个规格；格木选用（头径0.8cm，苗高80cm）一个规格。
（3）树种配置方式
无患子：在生态景观林带按26株（无患子大苗）/亩的标准进行补植。原景观林带种植穴有死株或缺株的，首先在原种植穴上补植，其余的按5m×5m的株行距进行打穴种植；生态景观节点按26株（无患子小苗13株、格木13株）/亩的标准进行随机混交的方式补植。原景观林带种植穴有死株或缺株的，首先在原种植穴上补植，其余的按5m×5m的株行距进行打穴种植。
（4）苗木规格
无患子：大苗苗高2.0m以上，米径3.0㎝、带25㎝×25㎝的土球，无病虫害的全冠苗。小苗为两年生、头径0.8cm、高80㎝以上的优质营养杯苗。
格木：为两年生、头径0.8cm、高80㎝以上的优质营养杯苗。
苗木必须具有生产经营许可证、植物检疫证书、质量检验合格证和种源地标签。禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗木上山造林。
（5）营林技术设计
1）林地清理
用人工全面砍除景观林带及景观节点内的杂草、杂灌，砍杂时要保持杂灌头、杂草头高度不高于10㎝，以方便挖穴和栽植。同时要保留原有乡土乔木树种。清理的杂草、杂灌等在带（块）间堆沤让其自然腐烂分解，以增加土壤腐殖质，改善土壤性状。
2）整地挖穴
林地清理完成之后，按树种配置方式进行挖穴整地，整地采用挖明穴方式整地，植穴规格：大苗植穴为明穴60㎝×50㎝×50㎝，无患子小苗及格木植穴为明穴50㎝×50㎝×40㎝。把挖出的穴土放置穴的两旁，让土壤自然风化、熟化，减少土壤病虫，改善土壤的理化性状，提高土壤肥力。
植穴原则上按照水平呈品字形布设，部分地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头等）局部位移，不强调严格的横直成行，但要求保证单位面积种植的株数及适当的株行距。
3）回土施基肥
种植大苗的植穴种植前要先回土。在回土时先回填表土，再回填心土，回土时要把泥块打碎，清除石块与树根。当回土至穴的三分之一时施放基肥，并与穴土充分混匀，然后继续回土至三分之二。
种植小苗的植穴种植前要先回土。在回土时先回填表土，再回填心土，回土时要把泥块打碎，清除石块与树根。当回土至穴的三分之一时施放基肥，并与穴土充分混匀，然后继续回土至平穴。
施放基肥标准为：总含量40%以上的复合肥0.5kg／穴。
4）苗木栽植与季节选择
根据当地的自然气候条件，较适宜造林的季节为3-5月，在春季1～2场透雨后（穴土湿透），即可选择雨后的阴天或小雨天时机栽植。
种植大苗时，去掉土球的外包扎物，把带土球的苗放于植穴内，扶正苗木，然后在苗木的四周回填细土，回满时用脚把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。种植小苗时，先在植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木的营养袋后带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，以减少水分蒸发。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状。种植后要用三条支撑杆绑定树苗支扶，防止树苗受风倒伏。
5）抚育与追肥
本项目在造林当年抚育1次，抚育须在9月底前完成，且进行一次除草施肥。抚育施放追肥标准为：每次采用氮、磷、钾总含量40%以上的复合肥0.25kg／穴。
抚育工作内容：抚育主要是除草、松土、培蔸、追肥、全面检查植株的成活情况，发现死株及时进行补苗。
除草要求把景观林带及景观节点范围的杂草、灌丛全部清除；松土以植株为中心，把半径50厘米内的土壤挖松、内浅外深、松土后回土培蔸成“馒头状”。
追肥在抚育时进行：每次施复合肥0.3千克/株，具体施肥方法是在除草、松土、培土等工序完成后，沿树冠垂直投影线方向两侧各开挖10-20cm的浅沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的使用效率。
（6）工程量
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目，工程量为1080亩，其中景观林带613.3亩，景观节点466.7亩。具体详见附表《云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升项目类型面积统计表》，具体详见表2。
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目类型面积统计表2
                                                         单位：米、亩
	乡镇
	林带编号/节点号
	长度
	面积
	造林类型面积
	备注

	
	
	
	
	合计
	林带
	特殊路段
	节点
	

	六都
	A1
	300
	2
	2 
	
	2 
	
	

	
	
	200
	8
	8 
	8 
	
	
	

	
	A6
	140
	5
	5 
	5 
	
	
	

	
	A8
	130
	5
	5 
	5 
	
	
	

	
	A10
	350
	13
	13 
	13 
	
	
	

	
	B1
	150
	6
	6 
	6 
	
	
	

	
	B2
	880
	33
	33 
	33 
	
	
	

	
	B3
	260
	10
	10 
	10 
	
	
	

	
	B5
	300
	2
	2 
	
	2 
	
	

	
	B7
	650
	24
	24 
	24 
	
	
	

	
	B9
	810
	30
	30 
	30 
	
	
	

	
	B11
	270
	10
	10 
	10 
	
	
	

	
	B13
	170
	6
	6 
	6 
	
	
	

	
	B14
	250
	9
	9 
	9 
	
	
	

	
	B15
	150
	6
	6 
	6 
	
	
	

	
	C1
	
	97
	97 
	
	
	97 
	

	
	小计
	5010
	266
	266
	165 
	4 
	97 
	

	高村
	A11
	250
	9
	9 
	9 
	
	
	

	
	A13
	250
	9
	9 
	9 
	
	
	

	
	A17
	800
	30
	30 
	30 
	
	
	

	
	A19
	500
	19
	19 
	19 
	
	
	

	
	
	200
	1
	1 
	
	1 
	
	

	
	A22
	180
	7
	7 
	7 
	
	
	

	
	A23
	100
	0.6
	1 
	
	0.6 
	
	

	
	A24
	250
	2
	2 
	
	2 
	
	

	
	A25
	200
	8
	8 
	8 
	
	
	

	
	A26
	250
	9
	9 
	9 
	
	
	

	
	A33
	110
	4
	4 
	4 
	
	
	

	
	A36
	414
	15.5
	15.5 
	15.5 
	
	
	

	
	A37
	778
	29.2
	29 
	29.2 
	
	
	

	
	A39
	360
	14
	14 
	14 
	
	
	

	
	A41
	420
	16
	16 
	16 
	
	
	

	
	A43
	70
	3
	3 
	3 
	
	
	

	
	A45
	350
	26
	26 
	26 
	
	
	

	
	A46
	350
	26
	26 
	26 
	
	
	

	
	B19
	150
	6
	6 
	6 
	
	
	

	
	B21
	200
	8
	8 
	8 
	
	
	

	
	B23
	110
	4
	4 
	4 
	
	
	

	
	B25
	160
	6
	6 
	6 
	
	
	

	
	B27
	720
	27
	27 
	27 
	
	
	

	
	B30
	100
	4
	4 
	4 
	
	
	

	
	B31
	320
	12
	12 
	12 
	
	
	

	
	B33
	800
	30
	30 
	30 
	
	
	

	
	B37
	180
	7
	7 
	7 
	
	
	

	
	B38
	200
	8
	8 
	8 
	
	
	

	
	B40
	250
	9
	9 
	9 
	
	
	

	
	B42
	50
	2
	2 
	2 
	
	
	

	
	B43
	220
	8
	8 
	8 
	
	
	

	
	B44
	80
	3
	3 
	3 
	
	
	

	
	B45
	150
	6
	6 
	6 
	
	
	

	
	B46
	50
	2
	2 
	2 
	
	
	

	
	B47
	700
	26
	26 
	26 
	
	
	

	
	B48
	280
	2
	2 
	
	2 
	
	

	
	B50
	360
	13
	13 
	13 
	
	
	

	
	B51
	200
	7
	7 
	7 
	
	
	

	
	B53
	400
	15
	15 
	15 
	
	
	

	
	B55
	300
	11
	11 
	11 
	
	
	

	
	C2
	
	6
	6 
	
	
	6 
	

	
	C3
	
	42
	42 
	
	
	42 
	

	
	C4
	
	100
	100 
	
	
	100 
	

	
	C5
	
	20
	20 
	
	
	20 
	

	
	C6
	
	24.7 
	24.7 
	
	
	24.7 
	

	
	C7
	
	48
	48 
	
	
	48 
	

	
	C8
	
	31
	31 
	
	
	31 
	

	
	C9
	
	98
	98 
	
	
	98 
	

	
	小计
	11812
	814
	814 
	438.7
	5.6
	369.7
	

	合计
	16822
	1080
	1080
	603.7
	9.6
	466.7
	


（7）苗木需要量
根据工程量和作业设计统计，云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目共需各类苗木28080株。详见下表3。
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目苗木需要量表3
                                                              单位：亩、株

	乡镇
	林带编号/节点号
	长度
	面积
	苗木种类
	备注

	
	
	
	
	合计
	无患子(大苗)
	无患子(小苗)
	格木
	

	六都
	A1
	300
	2
	52 
	52 
	
	
	特殊路段

	
	
	200
	8
	208 
	208 
	
	
	林带

	
	A6
	140
	5
	130 
	130 
	
	
	

	
	A8
	130
	5
	130 
	130 
	
	
	

	
	A10
	350
	13
	338 
	338 
	
	
	

	
	B1
	150
	6
	156 
	156 
	
	
	

	
	B2
	880
	33
	858 
	858 
	
	
	

	
	B3
	260
	10
	260 
	260 
	
	
	

	
	B5
	300
	2
	52 
	52 
	
	
	特殊路段

	
	B7
	650
	24
	624 
	624 
	
	
	林带

	
	B9
	810
	30
	780 
	780 
	
	
	

	
	B11
	270
	10
	260 
	260 
	
	
	

	
	B13
	170
	6
	156 
	156 
	
	
	

	
	B14
	250
	9
	234 
	234 
	
	
	

	
	B15
	150
	6
	156 
	156 
	
	
	

	
	C1
	
	97
	2522 
	
	1261 
	1261 
	节点

	
	小计
	
	266
	6916
	4394
	1261
	1261
	

	高村
	A11
	250
	9
	234 
	234 
	
	
	林带

	
	A13
	250
	9
	234 
	234 
	
	
	

	
	A17
	800
	30
	780 
	780 
	
	
	

	
	A19
	500
	19
	494 
	494 
	
	
	

	
	
	200
	1
	26 
	26 
	
	
	特殊路段

	
	A22
	180
	7
	182 
	182 
	
	
	林带

	
	A23
	100
	0.6
	16 
	16 
	
	
	特殊路段

	
	A24
	250
	2
	52 
	52 
	
	
	

	
	A25
	200
	8
	208 
	208 
	
	
	林带


	
	A26
	250
	9
	234 
	234 
	
	
	

	
	A33
	110
	4
	104 
	104 
	
	
	

	
	A36
	414
	15.5
	403 
	403 
	
	
	

	
	A37
	778
	29.2
	759 
	759 
	
	
	

	
	A39
	360
	14
	364 
	364 
	
	
	

	
	A41
	420
	16
	416 
	416 
	
	
	

	
	A43
	70
	3
	78 
	78 
	
	
	

	
	A45
	350
	26
	676 
	676 
	
	
	

	
	A46
	350
	26
	676 
	676 
	
	
	

	
	B19
	150
	6
	156 
	156 
	
	
	

	
	B21
	200
	8
	208 
	208 
	
	
	

	
	B23
	110
	4
	104 
	104 
	
	
	

	
	B25
	160
	6
	156 
	156 
	
	
	

	
	B27
	720
	27
	702 
	702 
	
	
	

	
	B30
	100
	4
	104 
	104 
	
	
	

	
	B31
	320
	12
	312 
	312 
	
	
	

	
	B33
	800
	30
	780 
	780 
	
	
	

	
	B37
	180
	7
	182 
	182 
	
	
	

	
	B38
	200
	8
	208 
	208 
	
	
	

	
	B40
	250
	9
	234 
	234 
	
	
	

	
	B42
	50
	2
	52 
	52 
	
	
	

	
	B43
	220
	8
	208 
	208 
	
	
	

	
	B44
	80
	3
	78 
	78 
	
	
	

	
	B45
	150
	6
	156 
	156 
	
	
	

	
	B46
	50
	2
	52 
	52 
	
	
	

	
	B47
	700
	26
	676 
	676 
	
	
	

	
	B48
	280
	2
	52 
	52 
	
	
	特殊路段

	
	B50
	360
	13
	338 
	338 
	
	
	林带

	
	B51
	200
	7
	182 
	182 
	
	
	

	
	B53
	400
	15
	390 
	390 
	
	
	

	
	B55
	300
	11
	286 
	286 
	
	
	

	
	C2
	
	6
	156 
	
	78 
	78 
	节点

	
	C3
	
	42
	1092 
	
	546 
	546 
	

	
	C4
	
	100
	2600 
	
	1300 
	1300 
	

	
	C5
	
	20
	520 
	
	260 
	260 
	

	
	C6
	
	24.7
	642 
	
	321 
	321 
	

	
	C7
	
	48
	1248 
	
	624 
	624 
	

	
	C8
	
	31
	806 
	
	403 
	403 
	

	
	C9
	
	98
	2548 
	
	1274 
	1274 
	

	
	小计
	
	814
	21164
	11552 
	4806 
	4806 
	

	合计
	
	1080 
	28080 
	15946 
	6067 
	6067 
	


注：1、此表苗木量未含预测损耗；
规格为：1）无患子（大苗）：苗高2.0m以上，米径3.0㎝、带25㎝×25㎝的土球；2）无患子（小苗）和格木（小苗）：2年生，苗高0.8m以上、地径0.8㎝的袋苗。

肥料需要量
    根据工程量及作业技术设计统计，云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目需要氮、磷、钾总含量40%以上的复合肥料44820㎏，详见表4。
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目肥料需要量表4
                                                              单位：米、亩、千克
	乡镇
	林带编号/节点号
	长度
	面积
	肥料（复合肥）
	 备注 

	
	
	
	
	合计
	基肥
	追肥
	

	六都
	A1
	300
	2
	83.0 
	26.0 
	57.0 
	特殊路段

	
	
	200
	8
	332.0 
	104.0 
	228.0 
	林带

	
	A6
	140
	5
	207.5 
	65.0 
	142.5 
	

	
	A8
	130
	5
	207.5 
	65.0 
	142.5 
	

	
	A10
	350
	13
	539.5 
	169.0 
	370.5 
	

	
	B1
	150
	6
	249.0 
	78.0 
	171.0 
	

	
	B2
	880
	33
	1369.5 
	429.0 
	940.5 
	

	
	B3
	260
	10
	415.0 
	130.0 
	285.0 
	

	
	B5
	300
	2
	83.0 
	26.0 
	57.0 
	特殊路段

	
	B7
	650
	24
	996.0 
	312.0 
	684.0 
	林带

	
	B9
	810
	30
	1245.0 
	390.0 
	855.0 
	

	
	B11
	270
	10
	415.0 
	130.0 
	285.0 
	

	
	B13
	170
	6
	249.0 
	78.0 
	171.0 
	

	
	B14
	250
	9
	373.5 
	117.0 
	256.5 
	

	
	B15
	150
	6
	249.0 
	78.0 
	171.0 
	

	
	C1
	
	97
	4032.0 
	1267.5 
	2764.5 
	节点

	
	小计
	
	266
	11045.5 
	3464.5 
	7581.0 
	

	高村
	A11
	250
	9
	373.5 
	117.0 
	256.5 
	林带

	
	A13
	250
	9
	373.5 
	117.0 
	256.5 
	

	
	A17
	800
	30
	1245.0 
	390.0 
	855.0 
	

	
	A19
	500
	19
	788.5 
	247.0 
	541.5 
	

	
	
	200
	1
	41.5 
	13.0 
	28.5 
	特殊路段

	
	A22
	180
	7
	290.5 
	91.0 
	199.5 
	林带

	
	A23
	100
	0.6
	24.9 
	7.8 
	17.1 
	特殊路段

	
	A24
	250
	2
	83.0 
	26.0 
	57.0 
	

	
	A25
	200
	8
	332.0 
	104.0 
	228.0 
	林带


	
	A26
	250
	9
	373.5 
	117.0 
	256.5 
	

	
	A33
	110
	4
	166.0 
	52.0 
	114.0 
	

	
	A36
	414
	15.5
	643.3 
	201.5 
	441.8 
	

	
	A37
	778
	29.2
	1211.8 
	379.6 
	832.2 
	

	
	A39
	360
	14
	581.0 
	182.0 
	399.0 
	

	
	A41
	420
	16
	664.0 
	208.0 
	456.0 
	

	
	A43
	70
	3
	124.5 
	39.0 
	85.5 
	

	
	A45
	350
	26
	1079.0 
	338.0 
	741.0 
	

	
	A46
	350
	26
	1079.0 
	338.0 
	741.0 
	

	
	B19
	150
	6
	249.0 
	78.0 
	171.0 
	

	
	B21
	200
	8
	332.0 
	104.0 
	228.0 
	

	
	B23
	110
	4
	166.0 
	52.0 
	114.0 
	

	
	B25
	160
	6
	249.0 
	78.0 
	171.0 
	

	
	B27
	720
	27
	1120.5 
	351.0 
	769.5 
	

	
	B30
	100
	4
	166.0 
	52.0 
	114.0 
	

	
	B31
	320
	12
	498.0 
	156.0 
	342.0 
	

	
	B33
	800
	30
	1245.0 
	390.0 
	855.0 
	

	
	B37
	180
	7
	290.5 
	91.0 
	199.5 
	

	
	B38
	200
	8
	332.0 
	104.0 
	228.0 
	

	
	B40
	250
	9
	373.5 
	117.0 
	256.5 
	

	
	B42
	50
	2
	83.0 
	26.0 
	57.0 
	

	
	B43
	220
	8
	332.0 
	104.0 
	228.0 
	

	
	B44
	80
	3
	124.5 
	39.0 
	85.5 
	

	
	B45
	150
	6
	249.0 
	78.0 
	171.0 
	

	
	B46
	50
	2
	83.0 
	26.0 
	57.0 
	

	
	B47
	700
	26
	1079.0 
	338.0 
	741.0 
	

	
	B48
	280
	2
	83.0 
	26.0 
	57.0 
	特殊路段

	
	B50
	360
	13
	539.5 
	169.0 
	370.5 
	林带

	
	B51
	200
	7
	290.5 
	91.0 
	199.5 
	

	
	B53
	400
	15
	622.5 
	195.0 
	427.5 
	

	
	B55
	300
	11
	456.5 
	143.0 
	313.5 
	

	
	C2
	
	6
	255.5 
	84.5 
	171.0 
	节点

	
	C3
	
	42
	1746.9 
	549.9 
	1197.0 
	

	
	C4
	
	100
	4192.9 
	1342.9 
	2850.0 
	

	
	C5
	
	20
	1805.0 
	1235.0 
	570.0 
	

	
	C6
	
	24.7
	1057.6 
	353.6 
	704.0 
	

	
	C7
	
	48
	2018.0 
	650.0 
	1368.0 
	

	
	C8
	
	31
	1332.0 
	448.5 
	883.5 
	

	
	C9
	
	98
	4074.8 
	1281.8 
	2793.0 
	

	
	小计
	
	814
	34921.1 
	11722.1 
	23199.0 
	

	合计
	
	1080 
	45966.6 
	15186.6 
	30780.0 
	


注：基肥的品种是复合肥，追肥的品种是（N、P、K总含量40%以上）。
三、现场踏勘

    注：鉴于本项目踏查现场的特殊性，要求在2017年5月12日上午09:30分前自行到采购人指定的地点集合（集合的具体地点请自行与采购人联系）统一到现场踏勘，踏勘结束时间由采购人安排。
1、报价人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。
2、采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。报价人应承担踏勘现场的责任和风险。
★4、报价人投标时必须出具由采购人所出具的现场查勘证明原件与报价文件正本一起密封。
项目管理
1、组织管理
为了保证云安区生态景观林带示范段建设任务顺利完成，同时用好、管好省级投资资金，由云安区林业局成立由局长任组长，并有计财、营林、林政等部门的技术人员参加的项目实施领导小组，对项目建设进行领导及全面的管理监督，解决好施工过程中可能出现的问题。
2、施工管理
生态景观林带工程建设是一项难度大、技术要求较高的营造林工程。在工程建设中必须加强监督和管理，具体措施如下：
1）实行工程招标制。工程向社会进行公开招标，优选具有造林资质、实力雄厚、信誉良好的建设单位进行施工。要求中标者要包造林、包成活达标、包抚育、包质量指标，并制定工程质量奖惩制度。
2）实行工程质量监理制。聘请有工程监理资质的监理单位进行工程监理，严格按作业设计要求进行施工，控制工程投资，确保工程质量和进度。要实行工序管理，对每个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序必须翻工，直至质量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。
    3）实行资金按工序结算制度。为确保资金按工序投入，在每道工序验收合格后，即按比例划拨工程款，以保证资金的专款专用和工程的有序进行。
3、资金管理
建设资金必须按照国家和省有关资金管理办法进行单独建账，单独核算，专款专用。建设资金支出实行报帐制，由国库集中统一支付。所有支出都必须有合法票据并附施工合同和工程验收报告以及工程结算单据等。不允许出现白头单和不规范的支出单据，不得违规用现金支付工程款。
4、抚育管理
营造林成功的关键在于加强抚育和后续管理，所以，必须严格按照抚育质量要求，做好如下几项工作。
1）结合当年抚育进行全面的成活率检查，发现死株应及时补植，保证当年造林成活率达90％以上。
2）认真执行抚育计划，按时按标准进行抚育，确保种植的苗木有一个良好的生长环境，促使其早日郁闭成林。
3）加强管理工作，坚持日常巡护，严防人畜破坏及山火发生。
4）加强信息反馈，护林员在巡查时发现有生长不良或发生病虫害的林木应进行登记，及时报告林业部门进行核查和治理。
5、安全管理
生态景观林带营造林工程属于野外作业工程，必须采取有效措施，做到安全施工、文明施工。重点注意抓好以下工作：
    1）做好森林防火工作。建设工程都是在有林地内作业，要求施工单位加强森林防火宣传，落实防火责任制，提高施工人员森林防火意识，禁止在林内用火，杜绝人为森林火灾的发生。
2）防止工伤事故发生。山地作业环境复杂，植被茂密，蛇、虫、蜂较多，部分地段山坡陡峭，泥土疏松或石头较多。要注意滑倒，预防蛇、虫、蜂伤人或滚石伤人。需对野外作业人员配备必要的救生、救护设备和工具
3）妥善处理当地农民的关系。建设工程的造林地块大多都是农村集体林地及农民自留山地、责任山地，在施工过程中，个别农民可能会不理解，阻碍施工队施工，引起纠纷。建设及施工单位要与当地镇政府、村委会一起，及时处理，耐心解释，争取农民的理解与支持，妥善解决纠纷。         
6、档案管理
为了完善项目的后续管理，应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：
1）工程建设文件、作业设计书、作业设计图、作业设计表。建设过程中各阶段的检查验收资料、小班照片等。
2）建设资金筹措和投入、支出等财务档案。
3）建设管理附件，如磋商文件、施工合同、施工监理、各道工序施工图片、验收报告等。
4）工程建设前的林地状况、工程实施后抚育管理、幼苗生长情况。
五、检查与验收
项目建设完成后，建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。
1、建设单位对施工单位在施工期间的各项作业随时检查验收，发现问题，要及时纠正，直至工程建设质量合格为止方可予以验收。建设单位应当严格执行《建设工程价款结算暂行办法的规定》，待工程竣工验收后凭检查验收合格证进行工程价款结算。
2、建设单位应按照批复的项目相关设计文件和有关合同对项目完成情况进行自查。工程必须按批复后的项目作业设计文件经建设单位自查验收合格，工程具备竣工验收条件的，应及时编制工程竣工验收报告和财务决算报告，报请上级林业行政主管部门检查验收。
3、竣工验收的主要依据是：省下达的计划；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件（书）；承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。
4、有下列情况之一的，不能进行工程竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。
六、服务地点和服务期
1、服务地点：按采购人的指定的地点进行服务；
2、服务期：栽植在2017年5月底前完成；抚育要求在2017年9月底前完成，整体项目要在2017年12月底前完成。
七、付款方式
中标人按要求提出支付申请，由云安区财政局直接支付，采购人报账处理结算的办法进行。中标人申请支付款项时，需备齐下列文件资料：1、项目检查验收合格证明文件，包括监理单位的验收合格报告（有两名以上技术人员参与的验收签名、加盖公章）；2、中标人开具正式发票（有经手人签名，加盖中标人公章）；3、施工合同复印件。具体支付方式如下：
⑴林地清理，整地和施基肥：合同签订后，中标人将全部造林地完成林地清理、整地打穴和施基肥后，并经监理单位验收合格后，按中标金额的40%支付给中标人。
⑵栽植：中标人按树种搭配和苗木质量要求完成造林种植二个月后，并经监理单位验收合格后，按中标金额的25%支付给中标人。
⑶抚育管护：每完成当年抚育工作，并经监理单位验收合格后，按中标金额的25%支付给中标人。
    ⑷造林验收付款：造林建设完成后，由监理单位提供竣工验收合格报告并经省林业厅组织成效核查验收通过后一次性结清。

第四部分
合 同 条 款
云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目
合同书格式

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○一七年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲    方：                 

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                  

采购编号：  

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

　　1．本合同项下的服务指                            。

　　2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

　　（一） 甲方的权利和义务

　　（二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1、服务地点：按采购人的指定的地点进行服务；
2、服务期：栽植在2017年5月底前完成；抚育要求在2017年9月底前完成，整体项目要在2017年12月底前完成。
五、付款方式

中标人按要求提出支付申请，由云安区财政局直接支付，采购人报账处理结算的办法进行。中标人申请支付款项时，需备齐下列文件资料：1、项目检查验收合格证明文件，包括监理单位的验收合格报告（有两名以上技术人员参与的验收签名、加盖公章）；2、中标人开具正式发票（有经手人签名，加盖中标人公章）；3、施工合同复印件。具体支付方式如下：
⑴林地清理，整地和施基肥：合同签订后，中标人将全部造林地完成林地清理、整地打穴和施基肥后，并经监理单位验收合格后，按中标金额的40%支付给中标人。
⑵栽植：中标人按树种搭配和苗木质量要求完成造林种植二个月后，并经监理单位验收合格后，按中标金额的25%支付给中标人。
⑶抚育管护：每完成当年抚育工作，并经监理单位验收合格后，按中标金额的25%支付给中标人。
    ⑷造林验收付款：造林建设完成后，由监理单位提供竣工验收合格报告并经省林业厅组织成效核查验收通过后一次性结清。
六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、磋商文件、报价文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）本合同一式　　份，买方　　份、卖方　　份、采购代理机构一份，政府采购监管部门一份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分

报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）
自查表

	评审内容
	磋商文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3.
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥102.67万元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2评审项目报价资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、项 目 报 价 表

1．报价文件格式

附表1.1  

报价总表

 [货币单位：人民币元]
报价人名称：                                         

编号：445300-201704-0327002-0002
	序号
	分项内容
	价格
	服务期

	1
	项目费用
	
	

	2
	相关服务
	
	

	总计
	


注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。

    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

附表1.2                          报价明细表

 [货币单位：人民币元] 
报价人名称：                                            编号：
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格
	供应商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的服务内用时或服务内容变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

                                                  报价人（公章）：

                                                  授权代表（签名）：

                                                  日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）      _ 货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

    在此提交的报价文件, 正本一份, 副本     份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为  445300-201704-0327002-0002  号的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201704-0327002-0002）中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人，被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司
                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字）：

                                职        务：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司
      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：445300-201704-0327002-0002 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
              企业名称（盖章）： 

                                 日  期：

5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  报价人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》

 5.4 《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件

    5.5 提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】
 6. 报价保证金
6.1 通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）报价保证金交纳凭证

致：广东晓君招标采购代理有限公司
    （报价人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
（2）退保证金说明格式（为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）
如报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                                      报价[采购编号为：           ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
￥
已付金额：  
元
￥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次报价/报价总额的   %，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	5
	报价/谈判有效期：报价/报价有效期为自递交报价/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于   天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	服务期：
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	  13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：445300-201704-0327002-0002                

致：广东晓君招标采购代理有限公司
    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1  报价人简介；

9.2  提供2014年1月1日至今同类（含封山育林）的造林面积业绩
9.3 报价人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）
  9.4  关于诉讼。

  9.5  名称变更证明

  9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。 

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2014
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	


 9.2  报价人提供2014年1月1日至今同类（含封山育林）的造林面积业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	造林面积

（含封山育林）
	签约日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2014年1月1日至今同类（含封山育林）的造林面积业绩；

2、须提供所填业绩的合同复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报表

报价人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）
9.4 关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

三、服 务 方 案 响 应

10．服务方案响应文件格式

10.1 服务需求响应表

（1） 实质性响应服务需求（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对谈判文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

	序号
	用户需求
	响应情况
	差异描述

	1
	逐条响应
	逐条响应
	逐条响应

	2
	……
	……
	……

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


说明：
1.报价人/响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
（2）一般服务需求响应表
	序号
	招标要求
	投标/响应服务实际情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

10.2  服务方案
报价人首先应充分理解谈判文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目服务方案的编写：

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：

10.2.1本项目管理技术人员配置
（1）本项目的项目负责人简历表

项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	服务单位
	项目名称
	服务内容
	完成日期
	质量情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）附项目负责人的资质证书
2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表

参加本项目的实施技术服务人员情况表

	序号
	姓名
	部门
	职务
	本项目岗位及职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；

      （2）提供中、高级项目师的技术等级认证证书等

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：

10.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。
报 价 人（法人公章）：

授权代表（签字）：

日    期：
11、同意磋商文件条款声明格式
同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的云浮市云安区广梧高速2017年生态景观林带完善提升工程项目  的供货及相关服务的竞争性磋商[编号为：  445300-201704-0327002-0002  ]，我方在参与报价（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。

    特此声明。

报价（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
12．报价信封
报价信封内装：

12.1 从报价文件正本中复印的报价总表；

12.2 报价保证金交付收据复印件；

12.3 退保证金说明（正本）；

12.4 报价函；

12.5 法定代表人授权书；

12.6 同意磋商文件条款声明格式
